Požiadavka na ponuku

(ďalej aj „RfP")

pre obstaranie implementácie elektronickej fakturácie

v spoločnostiach skupiny SSE Holding

Obstarávateľ:

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina

IČO: 36 442 151
Obsah

1	Úvod	3

1.1	Skratky a vysvetlivky	3

1.2	Predmet obstarávania	3

1.3	Zdôvodnenie obstarávania	3

1.4	Súčasný stav	4

1.4.1	Odberateľské faktúry	5

1.4.2	Dodávateľské faktúry	5

2	Požiadavky na dodávateľa a riešenie	7

2.1	Základné očakávania	7

2.2	Špecifické integračné a implementačné požiadavky	8

2.3	Funkčné a technické požiadavky riešenia	9

2.4	SLA parametre a prevádzková podpora	18

2.5	Bezpečnostné a súvisiace zmluvné požiadavky	22

2.6	Formálne požiadavky na uchádzača	22

2.7	Prílohy	26

# Úvod

## Skratky a vysvetlivky

Skupina SSE Holding (ďalej tiež skupina SSEH) – Skupinou SSE Holding sa rozumejú nasledovné spoločnosti:

- Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina (SSH)

- Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina (SSE)

- Stredoslovenská distribučná a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina (SSD)

- Stredoslovenská energetika – Project Development, s.r.o., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina (SSE-PD)

- Elektroenergetické montáže, s.r.o., so sídlom Pri Rajčianke 2926/10, Žilina (EEM)

- SSE - Metrológia, s.r.o., so sídlom Škultétyho 76, Žilina (SSE - MET),

- SSE – Solar, s.r.o., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina (SSE - Solar)

- SSE - MVE, s.r.o., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina (SSE - MVE)

- PW Geoenergy, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina (PW Geoenergy)

- Zväz Zamestnávateľov skupiny SSE Holding, so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina (ZZH)

## Predmet obstarávania

Predmetom tohto obstarávania je výber dodávateľa riešenia a súvisiacich služieb pre zabezpečenie elektronickej fakturácie v súlade s legislatívnymi požiadavkami, vrátane požiadaviek vyplývajúcich z európskej iniciatívy VAT in the Digital Age (ViDA) a jej transpozície do slovenskej legislatívy, najmä do novely zákona o DPH.

Účelom tohto dokumentu je stanoviť požiadavky obstarávateľa na predmet plnenia, rozsah dodávky, technické a prevádzkové očakávania, formálne požiadavky na uchádzača a podklady potrebné na predloženie porovnateľných ponúk. Tento dokument slúži ako podklad pre predloženie ponuky.

## Zdôvodnenie obstarávania

Skupina SSE Holding stojí pred záväznou legislatívnou povinnosťou zaviesť elektronickú fakturáciu pre všetky tuzemské transakcie platiteľov DPH voči zdaniteľným osobám najneskôr od 1.1.2027. Povinnosť vyplýva z transpozície európskej iniciatívy VAT in the Digital Age (ViDA) do slovenskej legislatívy a predstavuje zásadnú zmenu v oblasti fakturácie a daňového reportingu.

Kľúčové legislatívne požiadavky:

- Od 1.1.2027 vzniká povinnosť platiteľom DPH vystavovať e-faktúry za tuzemské transakcie voči zdaniteľným osobám a zdaniteľným osobám prijímať tieto e-faktúry.

- Od 1.7.2030 sa povinnosť rozšíri aj na cezhraničné transakcie.

- Povinnosť prijímať e-faktúry sa vzťahuje aj na zdaniteľné osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH.

- E-faktúra musí byť vyhotovená výlučne v štruktúrovanom formáte v súlade s normou EN 16931.

- Doručovanie e-faktúr bude prebiehať prostredníctvom certifikovaných sprostredkovateľov napojených na sieť PEPPOL.

- Vybrané údaje z faktúry budú povinne reportované online finančnej správe v krátkych zákonných lehotách.

- Zjednotenie daňového reportingu a lehôt s EU normami.

Legislatíva zároveň umožňuje dobrovoľný režim zapojenia sa do e-faktúry už v roku 2026, ktorý je určený na testovanie procesov a technických riešení.

## Súčasný stav

Spoločnosti SSD a SSE poskytujú služby spracovania účtovníctva pre ostatné spoločnosti v skupine SSE Holding. Pre spracovanie dodávateľských a odberateľských faktúr je používaný spoločný systém SAP ERP. Z dôvodu špecifík utilitných spoločností majú spoločnosti SSE a SSD zavedené vlastné systémy SAP IS-U.

|  | Dotknutý systém |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Došlé faktúry | Vystavené faktúry |  |  |
|  | SAP ERP | SAP ERP | SAP IS-U Obchodný | SAP IS-U Distribučný |
| Spoločnosť skupiny |  |  |  |  |
| 1) Línia poskytovateľa účtovníctva SSE |  |  |  |  |
| SSE | X | X | X |  |
| SSE Holding | X | X |  |  |
| EEM | X | X |  |  |
| SSE-Metrológia | X | X |  |  |
| SSE – MVE | X | X |  |  |
| Zväz zamestnávateľov skupiny SSE Holding* |  |  |  |  |
| 2 Línia poskytovateľa účtovníctva SSD |  |  |  |  |
| SSD | X | X |  | X |
| SSE – PD | X | X |  |  |
| SSE Solar | X | X |  |  |
| PW Geoenergy | X | X |  |  |

* ZZH vedie jednoduché účtovníctvo, evidenčne zabezpečené mimo systémy SAP; nevystavuje žiadne faktúry, len prijíma došlé faktúry v rozsahu do 60 ks / ročne

Počty dokladov súhrnne za jednotlivé spoločnosti, rozdelené podľa spoločnosti poskytujúcej služby fakturácie a účtovníctva v skupine SSEH:

|  | Dotknutý systém |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Došlé faktúry | Vystavené faktúry |  |  |
|  | SAP ERP | SAP ERP | SAP IS-U Obchodný | SAP IS-U Distribučný |
| Skupina spoločností podľa poskytovateľa |  |  |  |  |
| 1) Línia poskytovateľa účtovníctva SSE |  |  |  |  |
| Počet dokladov ročne | 13 000 | 3 500 | 326 500 *po 1.1.2027 nárast o 452 400 |  |
| z toho v mesiaci s najvyšším vyťažením | 1 300 | 500 | 80300FA+65000PF |  |
| 2) Línia poskytovateľa účtovníctva SSD |  |  |  |  |
| Počet dokladov ročne | 28 000 | 6 700 |  | 17 000 |
| z toho v mesiaci s najvyšším vyťažením | 3 500 | 1 000 |  | 1 700 |

SSE - odberateľské faktúry za komoditu plyn do 8 500 ks dokladov. V januári dochádza k vyúčtovaniu dodávky za predchádzajúci kalendárny rok.

SSE - odberateľské faktúry za komoditu elektrická energia - za mesiac január počet dokladov 71 800 ks, následne v období 2-12 priemerne 8 700 ks dokladov mesačne. Celkový ročný objem do 168 000 ks dokladov. V januári dochádza k vyúčtovaniu dodávky za predchádzajúci kalendárny rok.

SSE – Dohody o platbách (DOP) za komodity (v SAP ISU pod názvom Rozpis záloh) – aktuálne odhadom 150 000 ks ročne, od 1.1.2027 po  aplikácii novelizovanej legislatívy DPH (prechod z DOP na pravidelné vystavovanie preddavkových faktúr za opakované dodanie komodity (PF) v zmluvne stanovenom intervale) nárast na odhadom 602 400 ks za rok.

SSD – Distribúcia elektrickej energie, služby na odbernom mieste - odhadom 17 000 ks ročne.

Doklady mimo zákaznícke systémy evidované v SAP ERP (menšie spoločnosti a fakturácia nekomoditných služieb) okolo 10 200 ks vystavených dokladov ročne.

Počet došlých faktúr v SAP ERP cca 41 000 ks ročne. Štatisticky najvyšší počet faktúr v jednotlivých dňoch je od 3. do 14. (prípadne od 5. do 10.) dňa v mesiaci.

Z pohľadu aplikačnej architektúry sú súčasné informačné systémy umiestnené on-prem. Prevádzku zabezpečuje IT oddelenie SSD, rozvoj je spravidla riešený dodávateľským spôsobom. V prípade SAP ERP sa jedná o jedinú inštanciu pričom spoločnosti sú oddelené logickou štruktúrou – účtovným okruhom. V prípade SAP IS-U spoločností SSE a SSD sa jedná o samostatné inštancie. Uvedené objemy spracovania vykazujú výraznú nerovnomernosť, najmä počas ročného vyúčtovania a mesačných špičiek, čo musí byť zohľadnené pri návrhu cieľového riešenia.

Zároveň tieto objemy nemusia plne zohľadňovať budúci cieľový stav po implementácii legislatívnych zmien (napr. v oblasti DPH a elektronickej fakturácie), ktoré môžu ovplyvniť frekvenciu fakturácie a celkové objemy spracovávaných dokladov. Dodávateľ musí pri návrhu riešenia počítať s možným nárastom objemov a zmenou charakteru spracovania.

### Odberateľské faktúry

Faktúry vznikajú najmä v moduloch SAP ERP SD, SAP IS-U Billing, SAP IS-U SD. Manuálne vystavované faktúry v Exceli sú účtované v SAP ERP v module FI. Je predpoklad, že do konca roka 2026 budú všetky manuálne vystavované faktúry spracovávané v SAP ERP SD.

Odberateľské faktúry vznikajú vo viacerých zdrojových systémoch prevádzkovaných v on-premise prostredí obstarávateľa, najmä v systémoch SAP IS-U, SAP ERP a v ďalších interných systémoch.

Nižšie uvedený diagram zobrazuje súčasný (AS-IS) stav spracovania a distribúcie odberateľských faktúr v prostredí SSE Holding. Faktúry sú generované vo viacerých zdrojových systémoch SAP a následne distribuované prostredníctvom elektronických alebo fyzických kanálov. Architektúra je primárne orientovaná na spracovanie interných XML formátov a distribúciu dokumentov vo forme PDF alebo papierových zásielok. Podpora elektronickej fakturácie podľa štandardu EN 16931 a siete PEPPOL nie je v súčasnosti implementovaná.

| ID | Komponent | Typ | Hlavná funkcia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAP ERP | Zdrojový systém | Zdrojový systém pre vystavovanie odberateľských faktúr mimo zákazníckych procesov IS-U. Súčasťou systému je aj manuálne generovanie a tlač vybraných faktúr v papierovej podobe. |
| 2 | SAP IS-U (SSD) | Zdrojový systém | Zdrojový systém pre fakturáciu distribučných služieb spoločnosti SSD. Generuje fakturačné dáta a XML dokumenty pre ďalšie spracovanie a distribúciu. |
| 3 | SAP IS-U (SSE) | Zdrojový systém | Zdrojový systém pre fakturáciu dodávky energií spoločnosti SSE. Generuje fakturačné dáta a XML dokumenty pre ďalšie spracovanie a distribúciu. |
| 4 | Manuálna tlač faktúr z ERP | Interný proces | Manuálny proces tlače vybraných faktúr priamo zo systému SAP ERP. Vytlačené dokumenty sú fyzicky odovzdávané na ďalšie spracovanie a distribúciu. |
| 5 | Inspire Automation (Print Solution) | Dokumentové riešenie | Centrálne riešenie pre spracovanie XML dát, aplikáciu dokumentových šablón, generovanie výsledných dokumentov a prípravu dokumentov na elektronickú alebo fyzickú distribúciu. |
| 6 | SMTP Relay | Distribučný komponent | Centrálna e-mailová infraštruktúra zabezpečujúca distribúciu elektronických faktúr a súvisiacich dokumentov zákazníkom prostredníctvom e-mailu. |
| 7 | Interná podateľňa | Interný proces | Zabezpečuje prevzatie fyzicky vytlačených dokumentov, ich prípravu na odoslanie a odovzdanie poštovému operátorovi. |
| 8 | Slovenská pošta | Externý partner | Poskytovateľ poštových služieb zabezpečujúci doručovanie fyzických zásielok konečným adresátom. |
| 9 | Cromwell | Externý partner | Externý poskytovateľ tlačových a distribučných služieb zabezpečujúci príjem dokumentov zo systému Inspire Automation, tlač, kompletizáciu zásielok a ich následnú distribúciu zákazníkom. |

Časť procesov spracovania a distribúcie dokumentov je realizovaná prostredníctvom existujúceho print/distribučného riešenia. Detailná architektonická schéma a presná špecifikácia integračných rozhraní budú predmetom ďalšej fázy zadania.

Obstarávateľ upozorňuje, že zdrojové dátové formáty pre odberateľské faktúry nie sú v súčasnosti plne unifikované naprieč všetkými systémami a typmi dokladov (viď. “06 Katalóg odberateľských dokladov v skupine SSEH.xlsx“”). Dodávateľ musí pri návrhu riešenia počítať s existenciou viacerých typov vstupných štruktúr a s potrebou ich mapovania do cieľového legislatívne vyžadovaného formátu.

V prílohe č. 6 „06 Katalóg odberateľských dokladov v skupine SSEH.xlsx“ sa nachádza prehľad všetkých identifikovaných odberateľských faktúr spolu s informáciami o zdrojovom systéme, spoločnosti zabezpečujúcej fakturáciu a účtovníctvo v skupine SSEH a o formáte výstupného dokumentu. Typicky sa vyskytujú tri formáty – PDF, XML a CSV. Nie pri každej faktúre je však dostupný štruktúrovaný formát. Príloha bude ďalej spresňovaná s cieľom zjednodušiť mapovanie prvkov do BIS3 a je priložená v aktuálnom stave. Obstarávateľ zároveň vynaloží úsilie ďalšie upresnenia a na identifikáciu univerzálneho XML formátu aj pre doklady, pri ktorých XML výstup aktuálne chýba. Nižšie je uvedené vysvetlenie obsahu prílohy a súvislostí.

Príloha č. 6 – Katalóg odberateľských dokladov a dostupných dátových podkladov

Účel prílohy

Táto príloha obsahuje evidenciu odberateľských dokladov vystavovaných v spoločnostiach skupiny SSE Holding (najmä SSE, SSD, EEM a ďalších spoločnostiach skupiny).

Cieľom prílohy je poskytnúť uchádzačom prehľad o aktuálnom stave spracovania a distribúcie odberateľských dokladov, o ich väzbe na zdrojové systémy a o dostupnosti štruktúrovaných dát potrebných pre budúcu implementáciu elektronickej fakturácie.

Príloha obsahuje hárky:

- ObsahVysvetlivky –popis jednotlivých atribútov evidovaných v zozname dokladov,

- ZoznamFakturSSD – hlavný zoznam evidovaných dokladov.

Jednotka evidencie

Každý riadok v zozname predstavuje jeden typ tlačového dokladu používaného v prostredí SSE Holding.

Zámerne je použitý pojem tlačový doklad, keďže nie všetky evidované dokumenty predstavujú faktúru v legislatívnom zmysle slova. Zoznam obsahuje aj dokumenty súvisiace s fakturačným procesom, napríklad:

- faktúry,

- opravné faktúry,

- dobropisy,

- ťarchopisy,

- zálohové dokumenty,

- dohody o platbách,

- vyúčtovacie dokumenty,

- ďalšie dokumenty používané v zákazníckych a fakturačných procesoch.

Príkladom je dokument:

„DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU – FAKTÚRA“

Pri niektorých typoch dokladov nebude až do finalizácie legislatívnych a procesných požiadaviek jednoznačne určené, či budú predmetom elektronickej fakturácie a výmeny prostredníctvom siete PEPPOL.

Zdrojové systémy

Pri každom doklade je evidovaný zdrojový systém a zdrojový modul, v ktorom daný doklad vzniká.

Aktuálne sú doklady generované najmä v systémoch:

- SAP ERP,

- SAP IS-U,

- ďalších špecializovaných riešeniach.

Z pohľadu zdrojových systémov predstavujú najväčšie skupiny dokladov:

- SAP ERP (moduly SD a FI),

- SAP IS-U,

- manuálne vytvárané dokumenty mimo štandardného systémového spracovania.

Priložené údaje slúžia uchádzačom na získanie predstavy o rozsahu a diverzite zdrojových dokumentov, ktoré bude potrebné zahrnúť do budúceho riešenia elektronickej fakturácie.

Vizuálna podoba dokumentov

Pre každý evidovaný doklad je, pokiaľ je dostupná, priložená jeho aktuálna vizuálna (tlačová) podoba.

Tá je evidovaná prostredníctvom:

- RefPDF – referencia na PDF reprezentáciu dokumentu,

- RefCSV – referencia na CSV súbor v prípade dokladov vytváraných manuálnym spôsobom mimo štandardných systémových procesov.

Doklady evidované prostredníctvom RefCSV predstavujú prevažne manuálne vytvárané dokumenty. V týchto prípadoch spravidla nie sú dostupné ďalšie štruktúrované artefakty ako:

- RefXML,

- RefXML Pôvodná faktúra,

- RefPDF,

- RefPDF Pôvodná faktúra.

Štruktúrované dáta a XML reprezentácia

Pre časť dokladov existuje okrem PDF podoby aj štruktúrovaná dátová reprezentácia vo forme XML.

Takéto dokumenty sú identifikované prostredníctvom atribútu:

- RefXML

V týchto prípadoch je zároveň uvedený atribút:

- Tlačové riešenie šablóna

ktorý identifikuje dokumentovú šablónu používanú v riešení Inspire Automation na generovanie výslednej vizuálnej podoby dokumentu.

XML dokument predstavuje dátový zdroj, z ktorého je v kombinácii s príslušnou dokumentovou šablónou vytváraná výsledná PDF reprezentácia dokladu.

Vzťah medzi evidovanými dokladmi, XML štruktúrami a dokumentovými šablónami

Uchádzači by pri interpretácii zoznamu dokladov nemali predpokladať priamu väzbu typu:

1 evidovaný typ dokladu = 1 XML štruktúra = 1 dokumentová šablóna

Evidované tlačové doklady predstavujú obchodné a procesné varianty dokumentov používaných v spoločnostiach skupiny SSE Holding.

Viaceré evidované doklady môžu využívať:

- rovnakú dokumentovú šablónu,

- rovnaký alebo veľmi podobný dátový model,

- rovnakú XML štruktúru s rozdielnym obsahom alebo nastavením obchodných pravidiel.

V súčasnom stave je bežné, že jedna dokumentová šablóna pokrýva viacero typov dokumentov, napríklad:

- faktúru,

- opravnú faktúru,

- dobropis,

- ťarchopis,

- storno dokument,

- rôzne varianty dokumentu podľa obchodného segmentu,

- rôzne varianty dokumentu podľa spôsobu úhrady alebo typu zákazníka.

Dokumentové šablóny obsahujú podmienené sekcie, logické pravidlá, vypočítavané polia a variantné bloky, ktoré umožňujú generovanie viacerých výsledných podôb dokumentov z rovnakého dátového modelu.

Jedna dokumentová šablóna spravidla znamená potrebu samostatného mapovania do cieľového riešenia a všetky doklady založené na rovnakej šablóne sú z pohľadu mapovania čiastočnou modifikáciou existujúceho mapovania.

Účelom prílohy preto nie je prezentovať počet samostatných XML rozhraní, ale poskytnúť prehľad o rozsahu dokumentov, ktoré je potrebné zohľadniť pri návrhu cieľového riešenia.

Dokumenty bez XML reprezentácie

Časť evidovaných dokladov v súčasnosti nedisponuje štruktúrovanou XML reprezentáciou.

Pre tieto dokumenty obstarávateľ predpokladá vytvorenie jednotnej štruktúrovanej dátovej reprezentácie (kanonického XML formátu), ktorá bude následne slúžiť ako vstup pre transformáciu do legislatívne požadovaného formátu elektronickej faktúry.

Dokumentové šablóny a mapovanie dát

Obstarávateľ predpokladá, že počas realizačnej fázy projektu budú úspešnému uchádzačovi postupne sprístupnené podklady ku všetkým relevantným dokumentovým šablónam a súvisiacim dátovým modelom používaným v aktuálnom riešení.

Pre účely tohto RfP sú ako reprezentatívna ukážka súčasného stavu poskytnuté nasledovné prílohy pre dokumentovú šablónu OFP.

Príloha č. 9 – Ukážka dokumentovej šablóny OFP

Obsahuje grafickú reprezentáciu dokumentovej šablóny používanú v súčasnom tlačovom riešení vrátane označenia jednotlivých dátových polí, vypočítavaných polí, podmienených sekcií a logických blokov.

Príloha č. 10 – Mapovanie dátových polí pre šablónu OFP

Obsahuje popis dátových polí použitých v dokumentovej šablóne vrátane väzby na XML dátový model, definície vypočítavaných polí a podmienok zobrazovania jednotlivých častí dokumentu.

Poskytnuté prílohy predstavujú ilustračný príklad súčasného spôsobu spracovania dokumentov a slúžia uchádzačom na získanie predstavy o rozsahu dátových mapovaní, obchodných pravidiel, podmienených sekcií a transformácií používaných pri generovaní dokumentov.

Tieto podklady nepredstavujú záväzný návrh cieľového dátového modelu elektronickej fakturácie ani záväzný návrh cieľovej architektúry riešenia.

Upozornenie pre uchádzačov

Poskytnuté podklady slúžia na vytvorenie predstavy o súčasnom stave spracovania odberateľských dokladov, používaných dátových modeloch, dokumentových šablónach a súvisiacich procesoch.

Evidované tlačové doklady nemožno interpretovať ako samostatné integračné rozhrania ani ako samostatné XML štruktúry. Jednotlivé dokumenty môžu zdieľať spoločné dátové modely, XML štruktúry alebo dokumentové šablóny, pričom výsledná podoba dokumentu môže byť ovplyvnená obchodnými pravidlami, podmienenými sekciami a variantným obsahom.

Poskytnuté príklady dokumentov, XML štruktúr a mapovaní majú ilustračný charakter a slúžia na pochopenie rozsahu a komplexnosti súčasného riešenia. Nepredstavujú kompletnú dokumentáciu všetkých existujúcich dokumentov, dátových modelov a pravidiel používaných v prostredí SSE Holding.

Detailná analýza, identifikácia všetkých relevantných dokumentov, dátových štruktúr, mapovaní a obchodných pravidiel bude súčasťou realizačnej fázy projektu.

### Došlé faktúry

Došlé faktúry sú z pohľadu spôsobu spracovania rozdelené na nasledovné skupiny

- Dodávateľské faktúry – štandardné faktúry prijaté od dodávateľov jednotlivých spoločností v rámci skupiny SSEH

- Self-Billing – typ dokladu, kedy faktúry vystavuje odberateľ za dodávateľa, pričom dodávateľ faktúru schvaľuje. Pri vystavovaní týchto faktúr nastávajú dve situácie:

  - Faktúru vystavuje spoločnosť v rámci skupiny SSEH v mene dodávateľa. Spracovanie týchto dokladov prebieha rovnako ako pri dodávateľských faktúrach.

  - Faktúru vystavuje odberateľ (protistrany ako napr. OKTE, SPP) v mene spoločnosti v rámci skupiny SSEH  – spracovanie (proces schválenia a účtovania) prebieha na strane spoločností skupiny SSEH manuálne ako odberateľská faktúra.

Pre správne spracovanie jednotlivých faktúr bude potrebné korektné smerovanie do interných systémov skupiny SSEH. Pre tento účel bude slúžiť konfigurácia pre jednotlivých tenantov v rámci dodávaného riešenia.

### Self-bilingové faktúry vystavené na strane skupiny SSEH v mene dodávateľa

Faktúry budú vystavené spoločnosťou Skupiny SSEH v mene dodávateľa a budú nahraté do siete Peppol. Napriek tomu, že spoločnosť Skupiny SSEH technicky zabezpečuje vystavenie dokladu a vystupuje v roli odberateľa, z pohľadu interného spracovania predpokladáme, že pôjde o došlé (dodávateľské) faktúry.  Riešenie preto musí zabezpečiť doručenie tohto dokladu dodávateľovi.

### Self-bilingové faktúry vystavené odberateľom v mene za spoločnosti v rámci skupiny SSEH

### Pre vylúčenie pochybností, v tomto prípade ide z pohľadu spoločnosti skupiny SSEH o odberateľské faktúry (spoločnosť skupiny SSEH vystupuje v pozícii dodávateľa). Faktúry budú vystavené  odberateľom  v mene spoločnosti skupiny SSEH a doručené prostredníctvom  siete Peppol. Následné spracovanie nebude prebiehať cez vetvu došlých (dodávateľských) faktúr, ale ako spracovanie odberateľských faktúr podľa interných procesov spoločnosti skupiny SSEH. Očakávame, že spracovanie bude pozostávať z doručenia emailovej správy obsahujúcej potrebné informácie a prílohy do určenej schránky podľa príslušného tenantu:

- Správa bude adresovaná na e-mailovú adresu tenantu došlej faktúry t.j. identifikácia podľa tenantu (tenanti, ktorých sa táto vetva týka budú mať pripravenú emailovú schránku pre tieto účely)

- V rámci tela/predmetu bude obsahovať kľúčové údaje pre identifikáciu spôsobu spracovania obsahu alebo potreby vyhľadávania:

  - Identifikácia, že ide o e-faktúru vo formáte BIS3 napr. kľúčový reťazec „e_faktura_BIS3_self_billing“

  - Identifikátory/názvy dokladu, subjektu, príloh a prípadne iné údaje, ktoré sú súčasťou xml súboru faktúry

- obsahovať prílohy

  - PDF súbor obsahujúci vizualizáciu faktúry. Pôjde o jednotnú vizualizáciu údajov obsiahnutých v xml faktúry, bez ohľadu na to či je zároveň prílohou faktúra generovaná dodávateľom. Vizualizácia bude obsahovať údaje v rozsahu priloženého vzoru podľa prílohy č.7 podľa dostupnosti údajov v xml faktúry. Nie je nutná vizuálna/dizajnová zhoda. V prílohe sú vyznačené údaje must have (modrým podfarbením), nice to have (sivým podfarbením).

  - XML súbor faktúry (BIS3)

  - ostatné prílohy faktúry

    - S negatívnym výsledkom antivírovej kontroly

    - S možnosťou úpravy whitelist formátov prípustných podľa BIS3 t.j. modifikácia zoznamu prípustných MIME typov príloh pre prenos do interného prostredia. V prípade nepovolenej prílohy (mimo whitelist) nebude táto príloha prenesená automaticky do ELF a bude potrebné ju spracovať manuálne napr. dohľadaním a nahratím do ELF.

  - štrukturovaný dátový súbor obsahujúci metaúdaje mimo štruktúry BIS3 (JSON) pre prenos doplnkových technických a prevádzkových metaúdajov, ktoré nie sú štandardnou súčasťou UBL/BIS Billing 3 dokumentu, ale môžu byť potrebné pre interné spracovanie, monitoring, workflow alebo audit v prostredí SSE/SSD. Príkladom je procesný atribút prijatia dokladu, ktorý bude reprezentovať dátum prijatia faktúry (predpokladá sa dátum doručenia do C3 rohu service providera – na strane zákazníka).

| Spoločnosť | Emailová adresa |
| --- | --- |
| SSE - Stredoslovenská energetika, a. s. | selfbilling.sse@sse.sk |
| SSH- Stredoslovenská energetika Holding, a. s. | selfbilling.ssh@sse.sk |
| EEM - Elektroenergetické montáže, s. r. o. | selfbilling.eem@eem.sk |
| MEV - SSE – Metrológia, s. r. o. | selfbilling.mveza@mveza.sk |
| MVE - SSE-MVE, s. r. o. | selfbilling.mve@sse.sk |
| SSD - Stredoslovenská distribučná, a. s. | selfbilling.ssd@ssd.sk |
| PD - Stredoslovenská energetika – Project Development, s. r. o. | selfbilling.spd@ssd.sk |
| SOLAR - SSE – Solar, s. r. o. | selfbilling.sol@ssd.sk |
| PWG - PW geoenergy a.s. | selfbilling.pwg@ssd.sk |

### Dodávateľské faktúry

Pre procesné spracovanie dodávateľských faktúr je používaná workflow aplikácia ELF (elektronická likvidácia faktúr) na báze Alfresco, pričom Alfresco je zároveň používané ako úložisko obrazu faktúry a príloh.

Obstarávateľ požaduje zachovanie mechanizmu spracovania dodávateľských faktúr, pričom je potrebné zabezpečiť:

- Ako vstupný kanál pre spracovanie faktúr bude zachovaný existujúci kanál, ktorým je e-mailová správa. E-mailová správa bude

  - Adresovaná na e-mailovú adresu podľa prijímateľa faktúry t.j. identifikácia podľa tenantu (každý tenant bude mať pripravenú emailovú schránku pre tieto účely)

  - V rámci tela/predmetu obsahovať kľúčové údaje pre identifikáciu spôsobu spracovania obsahu alebo potreby vyhľadávania:

    - Identifikácia, že ide o e-faktúru vo formáte BIS3 napr. kľúčový reťazec „e_faktura_BIS3_dod_faktura“

    - Identifikátory/názvy dokladu, subjektu, príloh a prípadne iné údaje, ktoré sú súčasťou xml súboru faktúry

  - obsahovať prílohy

    - PDF súbor obsahujúci vizualizáciu faktúry. Pôjde o jednotnú vizualizáciu údajov obsiahnutých v xml faktúry, bez ohľadu na to či je zároveň prílohou faktúra generovaná dodávateľom. Vizualizácia bude obsahovať údaje v rozsahu priloženého vzoru podľa prílohy č.7 podľa dostupnosti údajov v xml faktúry. Nie je nutná vizuálna/dizajnová zhoda. V prílohe sú vynačené údaje must have (modrým podfarbením), nice to have (sivým podfarbením).

    - XML súbor faktúry (BIS3)

    - ostatné prílohy faktúry

      - S negatívnym výsledkom antivírovej kontroly

      - S možnosťou úpravy whitelist formátov prípustných podľa BIS3 t.j. modifikácia zoznamu prípustných MIME typov príloh pre prenos do interného prostredia. V prípade nepovolenej prílohy (mimo whitelist) nebude táto príloha prenesená automaticky do ELF a bude potrebné ju spracovať manuálne napr. dohľadaním a nahratím do ELF.

    - štrukturovaný dátový súbor obsahujúci metaúdaje mimo štruktúry BIS3 (JSON) pre prenos doplnkových technických a prevádzkových metaúdajov, ktoré nie sú štandardnou súčasťou UBL/BIS Billing 3 dokumentu, ale môžu byť potrebné pre interné spracovanie, monitoring, workflow alebo audit v prostredí SSE/SSD. Príkladom je procesný atribút prijatia dokladu (predpokladá sa dátum doručenia do C3 rohu service providera – na strane zákazníka), ktorý bude reprezentovať dátum prijatia faktúry.

- spracovanie stavových, chybových alebo iných súvisiacich správ a procesov nadväzujúcich na prijatú e-faktúru v rozsahu objektívne umožnenom sieťou PEPPOL, použitým BIS profilom a navrhnutou architektúrou riešenia. Ak navrhované riešenie umožňuje realizovať odmietnutie, zamietnutie alebo inú formu reakcie na prijatú e-faktúru, uchádzač musí opísať podporované scenáre a väzbu na interné spracovanie.

E-mailové adresy pre smerovanie e-mailových správ podľa spoločností

| Spoločnosť | Emailová adresa |
| --- | --- |
| SSE - Stredoslovenská energetika, a. s. | dodfaktury.sse@sse.sk |
| SSH- Stredoslovenská energetika Holding, a. s. | dodfaktury.ssh@sse.sk |
| EEM - Elektroenergetické montáže, s. r. o. | dodfaktury.eem@eem.sk |
| MEV - SSE – Metrológia, s. r. o. | dodfaktury.mveza@mveza.sk |
| MVE - SSE-MVE, s. r. o. | dodfaktury.mve@sse.sk |
| SSD - Stredoslovenská distribučná, a. s. | dodfaktury.ssd@ssd.sk |
| Zväz zamestnávateľov SSE | dodfaktury.zzh@sse.sk |
| PD - Stredoslovenská energetika – Project Development, s. r. o. | dodfaktury.spd@ssd.sk |
| SOLAR - SSE – Solar, s. r. o. | dodfaktury.sol@ssd.sk |
| PWG - PW geoenergy a.s. | dodfaktury.pwg@ssd.sk |

# Požiadavky na dodávateľa a riešenie

## Základné očakávania

Kapitola 2.1 stanovuje základné očakávania obstarávateľa vo vzťahu k dodávateľovi, navrhovanému riešeniu a rozsahu dodávky pre zavedenie elektronickej fakturácie v skupine SSE Holding.

Obstarávateľ požaduje dodanie riešenia, ktoré bude zabezpečovať integračné, spracovateľské a prevádzkové funkcie elektronickej fakturácie. Toto riešenie môže byť realizované ako samostatné middleware, ako riešenie implementované v prostredí SAP, alebo ako kombinovaná architektúra.

Za dodávané riešenie sa na účely tohto dokumentu považuje akákoľvek architektúra, ktorá zabezpečí splnenie požiadaviek obstarávateľa, a to vrátane variantu, kde sú vybrané funkcie (napr. transformácia do EN 16931 / PEPPOL BIS 3, validácie alebo mapovania) realizované priamo v prostredí SAP, ako aj variantu, kde sú realizované mimo SAP v samostatnej integračnej alebo middleware vrstve. Obstarávateľ preferuje funkčne a prevádzkovo vyhovujúce riešenie, nie konkrétny technologický prístup.

Interné systémy obstarávateľa budú poskytovať zdrojové dáta a/alebo výstupné súbory v dohodnutom rozsahu. Transformácia do legislatívne požadovaného formátu EN 16931 / PEPPOL BIS 3 musí byť súčasťou dodávaného riešenia a môže byť realizovaná buď v prostredí SAP, alebo mimo SAP, podľa navrhnutej architektúry dodávateľa.

Popri výmene faktúr prostredníctvom siete PEPPOL požadujeme zachovanie existujúcich fakturačných kanálov ako záložné spôsoby fakturácie (fallback) pre prechodné obdobie a mimoriadne situácie. Očakávame, že riešenie umožní jednoznačne rozlíšiť kanál doručenia a zabezpečí konzistentné spracovanie, audit a dohľad aj pri použití fallback kanálov.

Pri použití fallback kanálov musí riešenie zabezpečiť konzistentné identifikátory dokladov naprieč jednotlivými kanálmi a deduplikáciu podľa pravidiel MW-16 tak, aby prijatie toho istého dokladu viacerými kanálmi neviedlo k duplicitnému spracovaniu.

Pre spracovanie dodávateľských faktúr predpokladáme zachovanie súčasných mechanizmov doručenia elektronickej faktúry do e-mailovej schránky pre spracovanie v ELF. Zároveň požadujeme bezpečný prenos a odovzdanie príloh (napr. PDF) s väzbou na príslušný doklad; požiadavka sa týka prenosu/archivácie príloh (nie vyťažovania údajov z PDF).

Obstarávateľ od dodávateľa požaduje najmä:

- vykonanie vstupnej analýzy a návrh riešenia spracovania dodávateľských a odberateľských faktúr a príslušných rozhraní,

- transformáciu rôznych vstupov z prílohy č. 6 do EN 16931,

- podporu viacerých spoločností skupiny (multi-entity) vrátane routovania a správy viacerých participant ID podľa potrieb skupiny SSE Holding,

- poskytnutie samostatného testovacieho prostredia (sandbox) oddeleného od produkcie pre integračné a end-to-end testy (vrátane test režimu PEPPOL),

- doručovanie dodávateľských faktúr na e-mailové adresy pre spracovanie v ELF,

- prvotnú implementáciu,

- poskytovanie služieb certifikovaného sprostredkovateľa komunikácie v sieti PEPPOL podľa aktuálnej legislatívy v SR od 1.1.2027,

- dodanie dostatočne výkonných a škálovateľných mechanizmov spracovania faktúr skupine SSE Holding vrátane mesačných špičiek,

- splnenie bezpečnostných požiadaviek a SLA kritérií (vrátane monitoringu/alertingu a SLA reportingu),

- poskytnutie reportov o odoslaných a prijatých e-faktúrach za zvolené obdobie v členení na jednotlivé spoločnosti skupiny,

- zabezpečiť v rámci ponúknutej ceny priebežne monitorovať legislatívu a zabezpečovať zapracovanie legislatívnych a technických zmien, ktoré sa týkajú všeobecných funkcií dodávaného riešenia pre elektronickú fakturáciu, najmä zmien vyplývajúcich z úprav právnych predpisov, PEPPOL pravidiel, BIS profilov, validačných pravidiel, technických špecifikácií Finančnej správy SR, štandardných mapovaní a štandardných integračných alebo reportovacích mechanizmov riešenia; táto povinnosť sa nevzťahuje na zákaznícky špecifické úpravy, individuálne workflow, custom ABAP alebo iné zákazkové rozšírenia realizované nad rámec štandardného rozsahu dodávaného riešenia,

- zabezpečiť v rámci implementácie zaškolenie obsluhy middleware a súvisiacich prevádzkových rolí obstarávateľa v rozsahu potrebnom na samostatnú obsluhu, dohľad a základné riešenie prevádzkových situácií,

- poskytnúť hypercare podporu po dobu 1 mesiaca od spustenia produkčnej prevádzky; hypercare musí zahŕňať minimálne zvýšenú dostupnosť podpory pre operatívne riešenie problémov po go-live, pravidelné operatívne checkpointy s obstarávateľom, prioritizované riešenie incidentov a vád súvisiacich so stabilizáciou prevádzky a asistenciu pri dolaďovaní prevádzkových nastavení riešenia.

## Špecifické integračné a implementačné požiadavky

Požiadavky uvedené v tejto kapitole musí uchádzač zohľadniť pri návrhu riešenia, cenovej ponuke, integračnom modeli a návrhu implementácie.

- Pre odberateľské faktúry, ktoré sú v súčasnosti dostupné iba vo formáte PDF bez XML alebo CSV, musí uchádzač vychádzať z predpokladu, že obstarávateľ zabezpečí vytvorenie univerzálneho XML výstupu na strane SAP, ktorý nemusí byť priamo vo formáte BIS3, avšak bude navrhnutý s dôrazom na maximálnu univerzálnosť formátu a minimalizáciu počtu nových typov. Tento XML výstup bude predstavovať vstup pre transformáciu do legislatívou požadovaného formátu v dodávanom riešení.

Obstarávateľ nepredpokladá úplnú unifikáciu dát na strane SAP, preto musí byť riešenie pripravené na spracovanie viacerých typov zdrojových formátov generovaných systémami SAP, a to vo formáte XML a prípadne CSV.

- Riešenie pre odberateľské faktúry musí podporovať integračné rozhranie vo forme REST API ako primárny a preferovaný spôsob odovzdania faktúr do dodávaného riešenia. Súčasne môže riešenie podľa potrieb jednotlivých spoločností alebo typov scenárov podporovať aj alternatívne integračné mechanizmy, najmä SFTP úložisko alebo určenú e-mailovú schránku. Uchádzač je povinný v ponuke jednoznačne uviesť, ktoré varianty podporuje, v akom rozsahu ich navrhuje použiť a pre ktoré spoločnosti alebo scenáre.

- REST API na spracovanie POST požiadaviek pre odoslanie faktúry vo formáte XML alebo CSV a samostatné odosielanie príloh k faktúre, spravidla vo formáte PDF,

- vystavenie úložiska na strane dodávateľa, napr. SFTP servera, pričom faktúry vo formáte XML alebo CSV a zodpovedajúce prílohy, spravidla PDF, budú po spracovaní premiestnené do dočasnej štruktúry spracovaných faktúr,

- odosielanie faktúry vo formáte XML alebo CSV a zodpovedajúcich príloh do určenej e-mailovej schránky,

- kombinácia možností a) až c).

Rozhranie pre vyšlé faktúry musí zabezpečiť atomické alebo inak transakčne konzistentné spracovanie dokladu a jeho prislúchajúcich príloh ako jedného logického celku tak, aby pri prijatí, validácii a odovzdaní nevznikal čiastočne spracovaný stav bez evidencie, dohľadania a jednoznačného výsledku spracovania.

- Ak uchádzač navrhne REST API rozhranie, musí k ponuke priložiť jeho popis, ideálne vo forme OpenAPI alebo Swagger špecifikácie, prípadne v inom ekvivalentnom technickom formáte, ktorý umožní posúdenie navrhovaného integračného modelu.

- Riešenie musí zabezpečiť integráciu spracovania došlých faktúr do ELF/Alfresco a zároveň musí byť kompatibilné s požiadavkami elektronickej fakturácie a komunikácie cez PEPPOL pri zachovaní e-mailového kanála ako vstupného mechanizmu pre spracovanie došlých faktúr, ak zvolená architektúra neustanoví iný, obstarávateľom odsúhlasený prevádzkový model.

- Riešenie musí podporovať spracovanie stavových, chybových alebo iných súvisiacich správ a procesov nadväzujúcich na prijatú e-faktúru v prostredí PEPPOL v rozsahu objektívne umožnenom sieťou PEPPOL, použitým BIS profilom, legislatívnym rámcom a navrhnutou architektúrou riešenia. Ak navrhnuté riešenie umožňuje realizovať odmietnutie, zamietnutie alebo inú formu reakcie na prijatú e-faktúru, uchádzač musí jednoznačne opísať podporované scenáre, väzbu na pôvodnú faktúru, príslušné stavy alebo správy a spôsob integrácie do interného workflow obstarávateľa, najmä do ELF.

- Obstarávateľ požaduje dodanie formou systémovej integrácie end-to-end z dôvodu obmedzených interných kapacít a súbehu ďalších projektov. Požadovaným modelom dodávky je model hlavného integrátora, v ktorom uchádzač nesie celkovú zodpovednosť za návrh, koordináciu, riadenie, implementáciu, integráciu, testovanie a úspešné nasadenie celého riešenia ako jedného funkčného celku, a to aj v prípade, ak budú do realizácie zapojení ďalší partneri alebo subdodávatelia. Uchádzač musí zabezpečiť a zmluvne pokryť všetkých potrebných subdodávateľov, vrátane subdodávateľov pre úpravy a integrácie na strane SAP ERP, SAP IS-U a súvisiacich interných systémov, pričom voči obstarávateľovi zostáva jediným zodpovedným partnerom za výsledok dodávky, harmonogram, kvalitu, súlad rozhraní, end-to-end funkčnosť, odstránenie vád a koordináciu závislostí. Obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo požadovať, aby pri realizácii boli primerane využití existujúci SAP dodávatelia skupiny SSE znalí interného prostredia, ak to bude z pohľadu efektivity, rizika alebo kapacitných možností účelné; ich prípadné zapojenie však neznižuje ani neprenáša zodpovednosť uchádzača za celkovú dodávku. Uchádzač musí v ponuke jednoznačne popísať navrhovaný realizačný model, hranice zodpovednosti jednotlivých strán, spôsob riadenia subdodávateľov, rozhodovaciu a eskalačnú štruktúru, predpoklady na súčinnosť obstarávateľa, zodpovednosť za návrh a špecifikáciu rozhraní, zodpovednosť za integračné a end-to-end testy, zodpovednosť za koordináciu transportov a nasadení do prostredí, ako aj spôsob riadenia zmien, rizík, incidentov a závislostí medzi dodávateľmi. Minimálne sa požaduje, aby uchádzač bol Responsible / Accountable za architektúru cieľového riešenia, integračný návrh, koordináciu všetkých realizačných strán, konsolidovaný projektový plán, integračné testovanie, end-to-end testovanie, cutover plán, go-live pripravenosť a stabilizáciu po nasadení; obstarávateľ je Accountable za poskytovanie prístupov, schvaľovanie kľúčových rozhodnutí, disponibilitu interných kapacít a akceptáciu výstupov; príslušní SAP partneri alebo iní špecializovaní dodávatelia môžu byť Responsible za realizáciu pridelených technických úprav vo svojom rozsahu, avšak pod riadením a koordináciou uchádzača ako hlavného integrátora. V prípade nedostatku interných kapacít obstarávateľ vyžaduje štandardný model end-to-end dodávky pozostávajúci minimálne z:

- jednej zodpovednej integračnej autority na strane uchádzača,

- centrálneho riadenia projektu a závislostí,

- jednotného vlastníctva nad integračným backlogom a testovacím plánom,

- koordinácie všetkých SAP a non-SAP úprav,

- spoločného cutover a go-live riadenia a

- jedného konsolidovaného reportingu postupu, rizík a otvorených bodov voči obstarávateľovi. Uchádzač musí tento model zohľadniť v cenovej ponuke aj zmluvnom nastavení.

Ak uchádzač navrhne riešenie alebo jeho časť ako multitenantné alebo inak založené na zdieľanej platforme využívanej aj inými zákazníkmi, je povinný túto skutočnosť jednoznačne uviesť v ponuke a zohľadniť ju v cenovom modeli. Uchádzač musí popísať, ktoré časti riešenia sú zdieľané, akým spôsobom sú alokované spoločné náklady a akým spôsobom sa úspory z rozsahu vyplývajúce zo zdieľanej platformy premietajú do ceny pre obstarávateľa. Obstarávateľ neakceptuje, aby výlučne znášal náklady na všeobecné platformové, prevádzkové, bezpečnostné, legislatívne alebo štandardizačné zmeny a opatrenia, ktoré sa týkajú zdieľaných alebo všeobecných funkcií riešenia a sú využiteľné aj pre iných zákazníkov dodávateľa. Za zákaznícky špecifické náklady sa na tento účel považujú iba tie náklady, ktoré sú jednoznačne vyvolané osobitnými požiadavkami obstarávateľa nad rámec štandardného rozsahu riešenia. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke transparentne oddeliť zákaznícky špecifické náklady od nákladov na zdieľanú platformu, uviesť princíp rozpočítania spoločných nákladov a preukázať, že jednotkové alebo paušálne ceny primerane zohľadňujú multitenantný charakter navrhovaného riešenia.

Pri doručených faktúrach zabezpečuje obstarávateľ zmeny vo svojich interných systémoch. Uchádzač ako hlavný integrátor však naďalej zodpovedá za koordináciu, integračný návrh, end-to-end testovanie a riadenie závislostí. Ak realizácia konkrétnych zmien v interných systémoch nie je súčasťou zmluvného rozsahu plnenia uchádzača alebo jeho subdodávateľov, za ich vykonanie zodpovedá obstarávateľ.

Pri vyšlých faktúrach obstarávateľ zabezpečuje prípravu a generovanie štruktúrovaných XML dokladov a súvisiacich príloh. Uchádzač ako hlavný integrátor však naďalej zodpovedá za koordináciu, integračný návrh, end-to-end testovanie a riadenie závislostí. Ak príprava konkrétnych XML výstupov alebo príloh nie je súčasťou zmluvného rozsahu plnenia uchádzača alebo jeho subdodávateľov, za ich zabezpečenie zodpovedá obstarávateľ.

## Funkčné a technické požiadavky riešenia

Nižšie uvedené požiadavky definujú minimálny funkčný a technický rozsah riešenia pre elektronickú fakturáciu v štruktúrovanom formáte EN 16931 (PEPPOL BIS Billing 3.0). Požiadavky sú rozdelené do dvoch samostatných tabuliek: prvá tabuľka obsahuje požiadavky na PEPPOL digitálneho poštára a druhá tabuľka obsahuje požiadavky na middleware vrstvu. V tejto kapitole sa pojmom PEPPOL digitálny poštár rozumie komponent zabezpečujúci komunikáciu v sieti PEPPOL a pojmom middleware vrstva integračná, spracovateľská a dohľadová vrstva riešenia.

| ID | Oblasť | Požiadavka | Priorita | Overenie / akceptácia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEPPOL-01 | PEPPOL pripojenie a komunikácia | PEPPOL digitálny poštár musí zabezpečiť odosielanie aj príjem dokumentov v sieti PEPPOL prostredníctvom služby PEPPOL Access Point (AP) v produkčnom aj testovacom prostredí podľa pravidiel siete a v rozsahu funkcií a potvrdení, ktoré PEPPOL sieť a použitý profil komunikácie objektívne umožňujú. | MUST | Predloženie popisu architektúry a preukázanie interoperability (napr. cez testovanie s iným AP). |
| PEPPOL-02 | Testovacie prostredie / sandbox | Dodávateľ musí poskytnúť samostatné testovacie prostredie (sandbox) oddelené od produkcie, určené na integračné testovanie a overovanie zmien. Testovacie prostredie musí podporovať end-to-end testy napojenia na sieť PEPPOL v test režime (napr. PEPPOL test SML/SMP), vrátane práce s test participantmi a test certifikátmi, a musí umožniť simulovať bežné scenáre (odoslanie, príjem, chyby, opakovanie spracovania). Má tiež slúžiť na overovanie a realizáciu prípadných zmien v štruktúre dokladov zasielaných prostredníctvom integračných rozhraní. | MUST | Predvedenie sandboxu + vykonanie integračného testu (min. 1 odoslanie a 1 príjem) v test sieti, vrátane vyvolania aspoň 1 chybového scenára. |
| PEPPOL-03 | Adresovanie príjemcu (SML/SMP) | PEPPOL digitálny poštár musí podporovať dynamické vyhľadanie koncového bodu príjemcu cez SML/SMP (min. vyhľadanie endpointu, podporovaných dokumentov/procesov a certifikátu príjemcu podľa metadát v SMP), a to v rozsahu údajov a rozhodovacích pravidiel, ktoré sú v PEPPOL sieti a v príslušných SMP metadátach objektívne dostupné. | MUST | Test: odoslanie na 3 rôznych účastníkov s rôznym SMP; log z lookupu (SMP) a výsledné smerovanie. |
| PEPPOL-04 | Prenos správ (AS4) | PEPPOL digitálny poštár musí podporovať prenosové protokoly a bezpečnostné mechanizmy podľa PEPPOL AS4 profilu (vrátane podpisovania a šifrovania správ na prenosovej vrstve a spracovania potvrdení/doručeniek), a to v súlade s možnosťami PEPPOL siete, použitým profilom AS4 a pravidlami interoperability. | MUST | Preukázanie kompatibility (napr. certifikácia/konformita alebo praktický test s referenčným AP). |
| PEPPOL-05 | Certifikáty a kľúče | PEPPOL digitálny poštár musí umožniť správu AP certifikátov a kľúčov používaných v sieti PEPPOL (vrátane rotácie certifikátov, upozornení pred expiráciou a oddelenia test/produkcia). | MUST | Ukážka administrácie certifikátov + opis procesu obnovy/rotácie. |
| PEPPOL-06 | Dokumenty (BIS) | PEPPOL digitálny poštár musí minimálne podporovať prijímanie a odosielanie dokumentov BIS3 (Invoice a Credit Note) v súlade s EN 16931, vrátane spracovania metadát (SBDH/identifikátorov) potrebných pre smerovanie a audit v rozsahu podporovanom PEPPOL sieťou, príslušným BIS profilom a navrhnutou architektúrou riešenia. | MUST | Test: odoslanie a prijatie BIS3 + export prijatých metadát do integračného rozhrania. |
| PEPPOL-07 | Cenový model a spoplatniteľná transakcia | Objednávateľ požaduje, aby boli v rámci paušálneho alebo transakčného modelu spoplatňované iba spoplatniteľné transakcie. Spoplatniteľnou transakciou je elektronický dokument, ktorý úspešne prešiel validačnými a technickými kontrolami a bol prijatý na ďalšie spracovanie alebo doručenie v sieti PEPPOL. Za spoplatniteľné transakcie sa nepovažujú najmä: - dokumenty odmietnuté z dôvodu neúspešnej XSD validácie, - dokumenty odmietnuté z dôvodu neúspešnej Schematron validácie, - dokumenty odmietnuté z dôvodu nesprávnej štruktúry alebo neúplných údajov, - technické notifikácie, - potvrdenia o prijatí alebo odmietnutí dokumentu, - stavové správy, - systémové správy súvisiace s prevádzkou siete PEPPOL. | MUST | Uchádzač v ponuke uvedie cenový model, jednoznačnú definíciu spoplatniteľnej transakcie, moment vzniku nároku na spoplatnenie |

| ID | Oblasť | Požiadavka | Priorita | Overenie / akceptácia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MW-01 | Technická validácia | Middleware musí vykonávať technickú validáciu vstupných aj výstupných dokumentov minimálne na úrovni štruktúry/schémy pre príslušný PEPPOL BIS. | MUST | Test: odmietnutie/označenie zámerne chybného XML + detail chyby. |
| MW-02 | Biznis validácia | Middleware musí vykonávať biznis validácie podľa pravidiel príslušného BIS (napr. schematron pravidlá) a sprístupniť výstup validácie integráciou aj v používateľskom rozhraní. | MUST | Test: validácia faktúry s chýbajúcim povinným prvkom + zobrazenie chyby. |
| MW-03 | Správa chýb a hlásenia | Middleware musí poskytovať chybové hlásenia v štruktúrovanej forme (kód, popis, väzba na dokument/transakciu) a umožniť rozlíšiť chyby validácie, chyby smerovania (SMP/SML), chyby prenosu (AS4) a interné chyby spracovania. V prípade chýb súvisiacich s komunikáciou v PEPPOL sieti musí riešenie sprístupniť detail chyby v rozsahu, ktorý je objektívne dostupný podľa možností PEPPOL siete a navrhnutej architektúry riešenia. | MUST | Ukážka error reportingu + export cez API. |
| MW-04 | Stavy spracovania (tracking) | Middleware musí evidovať a sprístupniť end-to-end stav spracovania pre každý dokument, a to v rozsahu zodpovedajúcom navrhnutej architektúre riešenia a v súlade s možnosťami PEPPOL siete. Minimálne musí umožniť sledovať prijatie/naimportovanie dokumentu, výsledok validácie, odoslanie, dostupné potvrdenia alebo chybové stavy na prenosovej vrstve a doručenie do cieľového systému obstarávateľa, ak je takýto stav v danej časti spracovateľského reťazca k dispozícii. | MUST | Demo: zobrazenie timeline/stavov pre 1 doklad vrátane stavov dostupných v navrhnutej architektúre riešenia a v súlade s možnosťami PEPPOL siete + export sprístupnených stavov. |
| MW-05 | Integrácie (rozhrania) | Middleware musí poskytovať integračné rozhranie pre: (a) odoslanie dokladu zo systémov obstarávateľa do middleware, (b) doručenie prijatého dokladu a doplnkových technických a prevádzkových metaúdajov v štruktúrovanej forme (napr. procesný údaj ako dátum prijatia FA) do systémov obstarávateľa, (c) odovzdanie stavov a chýb. Riešenie musí podporovať použitie asynchrónnej komunikácie v rámci komunikačných kanálov, kde je to technologicky možné a logicky odôvodniteľné. Pri rozhraniach pre vyšlé faktúry musí riešenie zabezpečiť atomické alebo inak transakčne konzistentné spracovanie dokladu a jeho príloh ako jedného logického celku tak, aby pri chybe nevznikol nekonzistentný alebo čiastočne spracovaný stav. | MUST | Poskytnutie API špecifikácie + integračný test (import/export + statusy) a popis navrhnutého komunikačného modelu po jednotlivých smeroch komunikácie vrátane zdôvodnenia, kde je použitá synchrónna a kde asynchrónna komunikácia. Pri rozhraniach pre vyšlé faktúry musí byť v teste preukázané atomické alebo inak transakčne konzistentné spracovanie dokladu a prislúchajúcich príloh bez vzniku čiastočne spracovaného stavu. |
| MW-06 | Testovacie prostredie / sandbox | Middleware musí mať samostatné neprodukčné testovacie prostredie oddelené od produkcie, určené na integračné, funkčné a regresné testovanie. Testovacie prostredie musí umožniť overovanie napojení na zdrojové a cieľové systémy obstarávateľa alebo ich testovacie endpointy, vrátane testovania mapovaní, validácií, retry/reprocess scenárov a chybových stavov bez dopadu na produkčnú prevádzku. Má tiež slúžiť na overovanie a realizáciu prípadných zmien v štruktúre dokladov zasielaných prostredníctvom integračných rozhraní. | MUST | Predvedenie testovacieho prostredia + vykonanie integračného testu mapovania a doručenia do test endpointu, vrátane aspoň 1 retry/reprocess a 1 chybového scenára. |
| MW-07 | Spoľahlivé spracovanie – retry, idempotentnosť, deduplikácia a dead-letter front | Middleware musí zabezpečiť spoľahlivé a idempotentné spracovanie dokumentov v celom spracovateľskom reťazci. Pri dočasných chybách musí vykonávať riadené opakovanie spracovania (retry), pri opakovanom prijatí alebo doručení toho istého dokladu nesmie dôjsť k duplicitnému odoslaniu ani duplicitnému zápisu v cieľových systémoch a po vyčerpaní retry musí byť neúspešný prípad zaradený do evidencie dead-letter. Mechanizmy retry, deduplikácie, idempotentnosti a dead-letter musia byť navrhnuté ako jeden konzistentný spracovací reťazec. | MUST | Test: simulácia dočasnej chyby → automatické retry; opakované doručenie rovnakého dokladu → bez duplicity; vyčerpanie retry → presun do dead-letter s možnosťou dohľadania prípadu. |
| MW-08 | Používateľské rozhranie (vizualizácia) | Middleware musí poskytovať vizuálnu (human-readable) prezentáciu obsahu prijatých a odosielaných dokumentov vo formáte XML (BIS3) priamo v používateľskom rozhraní (napr. render do prehľadnej podoby/print view), minimálne pre základné polia faktúry a dobropisu. Zobrazenie musí byť konzistentné s obsahom XML (bez manuálnych úprav), umožniť zobraziť aj surový XML, a podporovať export/uloženie vizualizácie (napr. do PDF) pre účely interného schvaľovania a auditu. | MUST | Demo: otvorenie prijatého BIS3 dokumentu v UI vrátane (a) vizualizácie, (b) zobrazenia surového XML, (c) exportu vizualizácie do PDF; kontrola zhody vybraných polí s XML. |
| MW-09 | Používateľské rozhranie (prevádzkový dohľad) | Middleware musí poskytovať používateľské rozhranie pre operácie a dohľad minimálne: vyhľadávanie dokladov, filtrovanie, zobrazenie detailu dokladu a stavov, zobrazenie chýb, opätovné spracovanie (reprocess) podľa oprávnení. | MUST | Demo obrazoviek + roly a oprávnenia. |
| MW-10 | Monitorovanie a alerting | Middleware musí poskytovať monitoring a alerting pre technické aj prevádzkové aspekty riešenia. Minimálne musí monitorovať: (a) dostupnosť a odozvu (latenciu) kľúčových komponentov a integračných rozhraní, (b) objemy a stavy spracovania (počty prijatých/odoslaných dokladov, úspešnosť/neúspešnosť, chybovosť podľa typu), (c) stav doručovania v PEPPOL sieti (vrátane chýb AS4 a zlyhaní SMP/SML lookupu), (d) stav interných frontov a oneskorení spracovania, (e) využitie kapacity v rozsahu potrebnom pre prevádzkový dohľad, (f) platnosť/expiráciu certifikátov a kritických konfigurácií. Riešenie musí umožniť konfigurovateľné notifikácie a eskalácie (prahy, časové okná, potvrdenie, opakovanie, deduplikácia) a sprístupniť metriky a relevantné udalosti pre externé dohľadové nástroje (napr. export/log forwarding alebo API). Detailný zoznam metrík, prahových hodnôt a eskalačných pravidiel bude spoločne odsúhlasený počas implementácie. | MUST | Predloženie návrhu monitorovaných metrík/udalostí, návrhu prahových hodnôt a eskalačnej matice ako východiska pre spoločné odsúhlasenie počas implementácie. Demo: eskalácia kritického alertu a alert na expiráciu certifikátu. |
| MW-11 | Audit a dohľadateľnosť | Middleware musí uchovávať auditné stopy o spracovaní (min. časové pečiatky stavov, identifikátory správ, výsledky validácií, technické potvrdenia prenosu) a umožniť dohľadanie dokladu podľa identifikátorov (napr. číslo faktúry, ID správy, participant ID). | MUST | Ukážka audit logu + export. |
| MW-12 | Prílohy dokumentov (prenos) | Ak sa v riešení používajú prílohy (napr. PDF), middleware musí podporovať ich bezpečný prenos spolu s príslušným dokladom a metadátami. Pre došlé faktúry musí riešenie podporovať odovzdanie príloh do nadväzujúcich systémov obstarávateľa (najmä e-mail) s väzbou na príslušný doklad. Pre vyšlé faktúry musí riešenie zabezpečiť transport príloh spolu s odosielaním (napr. ako súčasť správy/obálky podľa možností zvoleného kanála), pričom sa nepožaduje ich odovzdanie do ELF/Alfresco. Pri vyšlých faktúrach musí byť doklad a prislúchajúce prílohy spracované ako jeden logický celok; ak to konkrétny komunikačný kanál technologicky neumožňuje, riešenie musí zabezpečiť ekvivalentnú transakčnú konzistenciu, jednoznačný výsledok spracovania a možnosť dohľadania prípadu. Požiadavka sa týka prenosu/uloženia príloh (nie vyťažovania údajov z PDF). Limitné parametre príloh (konfigurovateľné): - Povolené typy: minimálne PDF; ďalšie typy podľa dohody (whitelist). - Max. veľkosť: max. veľkosť jednej prílohy 10 MB; max. celková veľkosť všetkých príloh na doklad 30 MB; max. veľkosť správy/payloadu 30 MB (konfigurovateľné; môžu existovať limity na strane prístupových bodov/partnerov). - Max. počet príloh na doklad: 10. - Bezpečnosť: antivírusová kontrola príloh (pri príjme) a odmietnutie/karanténa pri detekcii rizika; logovanie udalostí. - Chybové spracovanie: pri prekročení limitov, nepovolenom type prílohy alebo inom technickom probléme musí riešenie zabezpečiť jednoznačné chybové hlásenie (kód + popis) a umožniť dohľadanie prípadu. Spôsob vrátenia chyby alebo odmietnutia musí byť v súlade s možnosťami PEPPOL siete a navrhnutej architektúry riešenia; ak PEPPOL sieť neumožňuje preniesť detail chyby v plnom rozsahu, detail chyby musí byť dostupný interne v logoch, monitoringu alebo používateľskom rozhraní. - Tranzitné uloženie: ak middleware dočasne ukladá prílohy pre potreby prenosu/retry, musí byť definovaná a konfigurovateľná retenčná doba a bezpečný spôsob uloženia (šifrovanie/riadený prístup). | MUST | Test (došlé): PDF vizualizácia, xml faktúra, prílohy faktúry, súbor s metaúdajmi → doručenie do e-mailu s korektnou väzbou na doklad a auditnou stopou. Test (vyšlé): odoslanie faktúry s prílohou(ami) a preukázanie transportu príloh spolu s dokladom vrátane atomického alebo inak transakčne konzistentného spracovania, dohľadania a auditu v middleware. Test (limity): pokus o spracovanie nepovoleného typu a/alebo prekročenia max. veľkosti/počtu príloh → očakávané odmietnutie alebo zachytenie chyby v súlade s možnosťami PEPPOL siete a architektúry riešenia, vrátane interného chybového kódu, záznamu v logoch a možnosti dohľadania prípadu; test AV: detekcia infikovanej prílohy → karanténa/odmietnutie podľa nastavenia. |
| MW-13 | Transformácie do EN 16931 | Riešenie musí zabezpečiť transformáciu vstupných dát zo zdrojových systémov obstarávateľa do štruktúrovaného formátu EN 16931 (BIS3), a to buď prostredníctvom middleware vrstvy, alebo priamo v zdrojovom systéme / prostredí SAP, ak navrhnutá architektúra spĺňa požiadavky obstarávateľa na integráciu, prevádzku, audit a dohľad. Súčasťou riešenia musí byť aj správa mapovacích pravidiel (konfigurácia, testovanie, nasadenie), pričom konfigurácia mapovacích pravidiel môže byť realizovaná buď v middleware vrstve, alebo v zdrojovom systéme / prostredí SAP, podľa navrhnutej architektúry riešenia. V každom prípade musí byť zabezpečené riadenie zmien, testovateľnosť, auditovateľnosť a kontrolované nasadenie do prevádzky. Súčasťou riešenia musí byť aj validácia výstupu pred odoslaním do siete PEPPOL, a to v rozsahu požiadaviek a obmedzení vyplývajúcich z príslušného BIS profilu a možností PEPPOL siete. Pre vyšlé faktúry sa transformácia musí realizovať primárne zo zdrojových dát v SAP ERP a/alebo SAP IS-U (PDF sa nepovažuje za zdroj údajov; môže byť spracované ako príloha podľa MW-12). | MUST | Predloženie navrhnutého prístupu k mapovaniam a ich správe vrátane umiestnenia konfigurácie mapovacích pravidiel, riadenia zmien a spôsobu nasadenia + test: transformácia reprezentatívnych vstupov → validný BIS3. |
| MW-14 | Získanie dát zo SAP (read-only / ABAP) | Dodávateľ musí zabezpečiť získanie zdrojových dát zo systémov SAP ERP a SAP IS-U potrebných pre transformáciu do EN 16931/BIS3. Preferovaný je read-only prístup a využitie štandardných integračných možností SAP (napr. štandardné rozhrania/API, výstupy, tabuľkové/IDoc/OData mechanizmy podľa možností prostredia) bez zásahu do biznis logiky. Ak budú potrebné ABAP úpravy alebo iné zásahy do SAP, dodávateľ ich môže realizovať iba po predchádzajúcom odsúhlasení obstarávateľom a musí dodať špecifikáciu, transporty, testovacie scenáre a rollback plán. | MUST | Predloženie integračného návrhu pre SAP ERP aj SAP IS-U (zdrojové objekty, rozsah dát, frekvencia, bezpečnosť) + preukázanie read-only prístupu alebo zoznam a odôvodnenie požadovaných ABAP zmien. |
| MW-15 | Multi-entity / multi-participant | Middleware musí podporovať spracovanie pre viac spoločností v rámci skupiny (multi-entity) vrátane možnosti evidovať a používať viac participant ID (napr. podľa IČO, účt. okruh) a routovať správy podľa spoločnosti/participant ID, typu dokladu alebo ďalších metadát. Riešenie musí umožniť logické oddelenie konfigurácií, prístupov a údajov medzi spoločnosťami. | MUST | Demo: 2 spoločnosti s rozdielnym participant ID a rozdielnym routingom + oddelené roly/opr. |
| MW-16 | Idempotentné spracovanie dokumentov | Middleware musí podporovať idempotentné spracovanie na základe jednoznačného idempotency kľúča (napr. kombinácia participant ID + číslo dokladu + typ dokladu + obdobie) a musí vedieť bezpečne vyhodnotiť, či už bol doklad spracovaný, odoslaný alebo zaradený do ďalšej fázy spracovania podľa MW-07. V kombinovanom režime musí byť idempotency key používaný konzistentne naprieč jednotlivými komunikačnými kanálmi. Pri opakovanom prijatí toho istého dokladu, vrátane prijatia cez dva rôzne kanály (napr. REST API a fallback e-mail), musí systém vykonať deduplikáciu na základe participant ID + číslo dokladu + typ dokladu + obdobie, vrátiť konzistentnú odpoveď (napr. „už spracované“) a sprístupniť referenciu na pôvodné spracovanie. | MUST | Test: opakované odoslanie rovnakého dokumentu (rovnaký idempotency kľúč) → bez duplicity + odpoveď obsahuje odkaz na pôvodné spracovanie (ID/transakciu). Test: prijatie toho istého dokladu cez dva rôzne kanály (napr. REST API a fallback e-mail) → deduplikácia na základe participant ID + číslo dokladu + typ dokladu + obdobie + konzistentná odpoveď „už spracované“ s referenciou na pôvodné spracovanie. |
| MW-17 | Dead-letter evidencia a opätovné spracovanie | Pre prípady, ktoré po vyčerpaní retry podľa MW-07 stále zlyhávajú, musí middleware poskytovať mechanizmus „dead-letter“ evidencie vrátane (a) dôvodu zlyhania, (b) možnosti manuálneho alebo plánovaného opätovného spracovania (reprocess) po odstránení príčiny, (c) auditnej stopy o zásahoch operátora. Reprocess musí zachovať pravidlá idempotentného spracovania podľa MW-16 a nesmie viesť k vzniku duplicity. | MUST | Test: simulácia trvalej chyby → presun do dead-letter + následný manuálny reprocess po obnovení integrácie; bez vzniku duplicity. |
| MW-18 | Architektúra spracovania – oddelenie ingest vs. processing | Middleware musí mať architektúru, ktorá oddelí prijatie dokladu (ingest cez API/rozhranie) od následného spracovania (validácie, transformácie, odoslania, doručenia do interných systémov). Cieľom je, aby krátkodobá nedostupnosť downstream systémov neviedla k okamžitému zlyhaniu ingestu a aby bolo možné riadiť paralelizmus a backpressure (fronty, limity, prioritizácia). | MUST | Predloženie architektonického popisu (ingest vs processing) + demo: prijatie dokladu pri nedostupnom cieľovom systéme → doklad je prijatý, zaradený do fronty a spracovaný po obnovení. |
| MW-19 | Výkonnosť – škálovateľnosť | Middleware musí byť škálovateľný a schopný spracovať zvýšené objemy dokumentov počas sezónnych a mesačných špičiek bez neprimeranej degradácie služby. Dodávateľ musí popísať mechanizmus škálovania (horizontálne/vertikálne, auto-scaling, limity) a uviesť maximálny podporovaný throughput, ako aj predpoklady (veľkosť payloadu, počet príloh, počet tenantov). | MUST | Predloženie výkonnostných parametrov riešenia + referenčné scenáre alebo benchmark. |

## SLA parametre a prevádzková podpora

Kapitola 2.4 stanovuje záväzné SLA podmienky, minimálne prevádzkové parametre, support model a pravidlá incident managementu, ktoré je uchádzač povinný zohľadniť v návrhu prevádzkového modelu, cenovej ponuke a zmluvných podmienkach. Ak uchádzač vystupuje v modeli hlavného integrátora podľa kapitoly 2.2, nesie voči obstarávateľovi plnú zodpovednosť za plnenie SLA, koordináciu všetkých zapojených strán, riadenie incidentov, odstránenie vád, vykonanie eskalácií a obnovenie end-to-end funkčnosti riešenia aj v prípade, ak príčina problému vznikne na rozhraní alebo v komponente dodávanom alebo prevádzkovanom subdodávateľom alebo iným partnerom zapojeným do plnenia. Zapojenie subdodávateľov, SAP partnerov alebo iných tretích strán nezakladá samostatný zmluvný vzťah voči obstarávateľovi pre účely SLA a nezbavuje uchádzača zodpovednosti za plnenie SLA v rozsahu jeho ponuky a zmluvného záväzku.

- Vadou sa rozumie akákoľvek chyba, nedostatok, porucha alebo akýkoľvek iný problém Diela brániaci riadnemu a/alebo jeho bezchybnému užívaniu ako celku (vrátane právnych vád), resp. jeho častí v zmysle inštalačnej, konfiguračnej, aplikačnej, používateľskej a prevádzkovej dokumentácie a/alebo spôsobujúci jeho čiastočnú alebo úplnú nefunkčnosť a/alebo spôsobujúci čiastočné a/alebo úplné obmedzenie možnosti jeho používania/prevádzky.

- Vadou je teda aj také správanie Diela, keď:

  - obstarávateľ (resp. užívateľ) používajúci Dielo nedostáva správne (očakávateľné) výsledky,

dochádza k nekorektnému chybovému ukončeniu pri korektnej obsluhe,

dochádza k poškodzovaniu alebo strate užívateľských dát (v rámci opravy Vady sa odstraňuje Vada a po dohode s obstarávateľom ako vlastníkom dát dodávateľ opraví poškodené dáta ako súčasť opravy Vady).

- Incidentom sa rozumie Vada spôsobená Objednávateľom alebo treťou stranou

- Vada kategórie A – kritická vada – udalosť, ktorá spôsobí úplnú nedostupnosť alebo takú degradáciu služby, že nie je možné zabezpečiť zákonné a/alebo prevádzkovo kritické spracovanie e-faktúr prostredníctvom middleware (samostatne alebo v spojení s inými udalosťami), najmä ak nastane:

  - nemožnosť odosielať alebo prijímať doklady do/z PEPPOL (AP transport), ak ide o problém na strane riešenia dodávateľa alebo ním prevádzkovaných komponentov; za Vadu kategórie A sa nepovažuje výpadok externého PEPPOL Access Pointu protistrany alebo iných externých služieb mimo kontroly dodávateľa,

  - systematické zlyhanie adresovania cez SMP/SML (lookup) pre bežných príjemcov, ak ide o problém na strane riešenia dodávateľa alebo ním prevádzkovaných komponentov; za Vadu kategórie A sa nepovažuje výpadok externého SMP/SML registra alebo externých služieb mimo kontroly dodávateľa,

  - chyba validačných mechanizmov alebo transformácií, ktorá spôsobí blokáciu spracovania (napr. nie je možné vytvoriť/odoslať validný EN 16931/BIS dokument),

  - nedoručovanie do cieľových systémov (napr. SAP/ELF) nad dohodnutý limit podľa SLA tabuľky, ak neexistuje dočasné náhradné riešenie (workaround),

  - výpadok dohľadového rozhrania a zároveň nemožnosť vykonať základné prevádzkové úkony (napr. reprocess/opätovné odoslanie) potrebné na obnovenie spracovania.

- Vada kategórie B – závažná vada – udalosť, ktorá nespĺňa kritériá Vady kategórie A, ale spôsobuje čiastočnú nedostupnosť, významné obmedzenie alebo preukázateľné zhoršenie kvality služby middleware s dopadom na spracovanie, dohľad alebo integrácie.

  - nedodržanie dohodnutých výkonnostných parametrov (napr. E2E čas spracovania alebo chybovosť) bez úplnej blokácie spracovania,

  - výpadok alebo obmedzenie doplnkových funkcií (napr. dohľadové UI/reporting), ak stále existuje alternatívny postup na spracovanie (napr. cez integračné rozhranie alebo dávkový export),

  - čiastočné zlyhanie integračných rozhraní (napr. pre konkrétnu spoločnosť, typ dokladu alebo vybrané endpointy), ak nedochádza k úplnému zastaveniu spracovania v celej skupine.

Vada kategórie C – bežná vada, ktorá nie je vadou kategórie A a B.

| SLA oblasť | Parameter | Požadovaná hodnota (middleware) | Poznámka / spôsob merania |
| --- | --- | --- | --- |
| Prevádzkový režim | Service hours (prevádzka služby) | 24/7 (pre produkciu) | Služba (PEPPOL komunikácia, spracovanie a integrácie) je prevádzkovo dostupná nepretržite; plánované odstávky sú riešené osobitne. |
| Podpora | Support hours (helpdesk) | 8:00 – 16:00 počas pracovných dní | Kanály: e-mail, portál, telefón. Pre Vady kategórie A sa vyžaduje pohotovostný režim/on-call (viď nižšie). |
| Incident management | Reakčný čas – Vada A | 2 hod | Počas service hours; mimo support hours sa vyžaduje on-call pre Vadu A tak, aby reakčný čas bol meraný nepretržite. |
| Incident management | Reakčný čas – Vada B | 4 hod | Počas support hours (ak nie je dohodnuté inak). |
| Incident management | Reakčný čas – Vada C | 24 hod | Počas support hours (ak nie je dohodnuté inak). |
| Incident management | Čas odstránenia – Vada A | 8 hod | Počas service hours; cieľom je obnovenie funkčnosti (workaround/rollback je akceptovaný, ak obnoví spracovanie). |
| Incident management | Čas odstránenia – Vada B | 16 hod | Počas support hours. |
| Incident management | Čas odstránenia – Vada C | 48 hod | Počas support hours. |
| Dostupnosť | Availability (produkcia) | min. 99,5 % mesačne | Merané za kalendárny mesiac v rámci service hours. Nedostupnosť = nemožnosť odosielať/prijímať cez PEPPOL alebo spracovať/doručiť do integračných rozhraní. Plánované odstávky sa nezapočítavajú, ak sú oznámené vopred. Do nedostupnosti sa nezapočítava výpadok externého PEPPOL Access Pointu protistrany ani nedostupnosť SMP/SML registra, ak ide o externé služby mimo kontroly dodávateľa. |
| Výkonnosť spracovania | E2E čas spracovania (príjem → doručenie do interného systému) | cieľ: do 15 min pre 95 % dokladov | Vzťahuje sa na bežnú prevádzku (bez výpadku cieľového systému). Čas sa meria od prijatia do middleware po úspešné odovzdanie do dohodnutého rozhrania (napr. SAP/ELF). |
| Výkonnosť spracovania | E2E čas spracovania (odoslanie do PEPPOL) | cieľ: do 15 min pre 95 % dokladov | Čas sa meria od odovzdania dokladu do middleware po získanie technického potvrdenia odoslania/doručenia na prenosovej vrstve (podľa možností siete), pričom sa posudzuje iba spracovanie a komunikácia v rozsahu komponentov pod kontrolou dodávateľa a nezahŕňa nedostupnosť externého PEPPOL Access Pointu protistrany ani SMP/SML registra. |
| Kontinuita prevádzky | RPO | max. 15 min | Maximálna tolerovaná strata spracovaných/monitoringových údajov (v závislosti od architektúry; upresní sa v zmluve). |
| Kontinuita prevádzky | RTO | max. 4 hod | Cieľový čas obnovy služby po havárii/výpadku infraštruktúry dodávateľa. |
| Monitoring a alerting | Monitorovanie, prahy, eskalácie | v súlade s požiadavkami MW-10 (kap. 2.3) | Súčasťou SLA je povinnosť aktívneho dohľadu a notifikácie podľa dohodnutých prahov a eskalačnej matice; detailné metriky, prahové hodnoty a eskalačné pravidlá budú spoločne odsúhlasené počas implementácie. |
| Reporting | SLA reporting / dashboard | Mesačný SLA report + prístup k dashboardu; export dát pre potreby obstarávateľa. | Obsah reportu minimálne: dostupnosť, incidenty, reakčné a riešiace časy, výpadky a plánované odstávky, objemy spracovania a chybovosť; export dát. |
| Plánované odstávky | Oznamovanie a realizácia | min. 5 pracovných dní vopred; mimo špičiek spracovania (ak je to možné) | Plánované odstávky sa nezapočítavajú do availability, ak sú oznámené a odsúhlasené; musí existovať rollback plán. |
| Komunikácia incidentov | Status update | Vada A: každých 60 min; Vada B: 1× denne; Vada C: podľa dohody | Dodávateľ poskytuje priebežné informácie o stave riešenia a odhade času obnovy (ETA). |
| Monitoring | Dostupnosť dohľadového UI | min. 99 % | Dashboard / UI |
| Monitoring | Aktualizácia dát | max. 5 min | Near real-time |
| Spoľahlivé spracovanie | Retry interval / backoff | konfigurovateľný | Konfigurovateľné parametre retry/backoff podľa typu chyby a spracovacieho scenára v súlade s MW-07. |
| Spoľahlivé spracovanie | Max. počet retry pokusov | min. 3 – 5 | Podľa typu chyby; po vyčerpaní retry nasleduje dead-letter postup v súlade s MW-07 a MW-17. |
| Retry | Dead-letter evidencia a reprocess | 100 % | Dead-letter evidencia alebo ekvivalent s možnosťou dohľadania prípadu a reprocess bez vzniku duplicity, v súlade s MW-07, MW-16 a MW-17. |
| Spoľahlivé spracovanie | Dostupnosť API rozhraní | min. 99,5 % mesačne | Týka sa REST API pre odosielanie/príjem dokladov a stavov prevádzkovaných dodávateľom; do merania sa nezapočítava nedostupnosť externých systémov protistrán ani cieľových systémov objednávateľa. |
| Integrácie | Latencia API | do 2 sekúnd (95 % požiadaviek) | Pre štandardné operácie (bez spracovania payloadu) |

Vyššie uvedené SLA parametre sú záväzné minimálne požiadavky obstarávateľa pre PEPPOL digitálneho poštára, middleware, integračnú vrstvu, spracovanie, monitoring, podporu a súvisiace prevádzkové činnosti. Uchádzač je povinný zohľadniť ich vo svojej ponuke bez predpokladu, že zodpovednosť za ich plnenie bude rozdelená medzi viaceré zmluvné strany voči obstarávateľovi. Ak je na plnenie niektorej časti SLA potrebná súčinnosť subdodávateľa, SAP partnera, prevádzkovateľa interného systému alebo iného partnera, uchádzač je povinný túto súčinnosť zabezpečiť, riadiť a vynútiť tak, aby voči obstarávateľovi zabezpečil jednotné plnenie SLA a jednotný incident management.

Počítanie reakčného času na ohlásené vady systému a času na odstránenie ohlásenej vady sa riadi týmito záväznými pravidlami:

a) pri Vade kategórie A sa reakčný čas a čas odstránenia počítajú nepretržite (24/7) od okamihu ohlásenia (s využitím pohotovosti/on-call),

b) pri Vadách kategórie B a C sa reakčný čas a čas odstránenia počítajú počas doby podpory (8:00 – 16:00 počas pracovných dní); ak je Vada ohlásená mimo doby podpory, počítanie začína o 08:00 najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa,

c) odlišné pravidlá počítania lehôt je možné dohodnúť v zmluvnej dokumentácii (napr. rozšírené support hours).

SLA parametre pre doručenie dokladov do interných systémov obstarávateľa sa uplatňujú iba v prípade, ak je cieľový systém dostupný, prevádzkyschopný a pripravený na príjem. Ak cieľový systém obstarávateľa alebo iný nadväzujúci systém nie je dostupný, uchádzač je povinný zabezpečiť bezpečné uchovanie dokumentov, ich riadené opakované spracovanie v súlade s požiadavkami MW-07 a po vyčerpaní retry ich zaradenie do dead-letter evidencie s možnosťou následného reprocess po obnovení dostupnosti, bez vzniku duplicity, straty dohľadateľnosti alebo straty väzby na pôvodný doklad. Nedostupnosť cieľového systému obstarávateľa sa sama osebe nepovažuje za porušenie SLA na strane uchádzača iba vtedy, ak uchádzač preukázateľne splnil všetky povinnosti súvisiace s bezpečným uložením, retry, monitoringom, eskaláciou, evidenciou prípadu a následným obnovením spracovania. Uchádzač je zároveň povinný riadiť a koordinovať odstránenie incidentu aj v prípadoch, keď sa príčina nachádza mimo jeho vlastného technického komponentu, ak má incident dopad na end-to-end funkčnosť dodávky.

Uchádzač je povinný zabezpečiť dostupnosť auditných záznamov, prevádzkových dát, incidentných záznamov a údajov o plnení SLA v rozsahu potrebnom pre dohľadateľnosť spracovania, výkon prevádzkového dohľadu, uplatnenie zmluvných nárokov a plnenie legislatívnych požiadaviek. Súčasťou ponuky musí byť aj návrh doby uchovávania, spôsobu sprístupnenia a rozsahu exportu týchto údajov pre obstarávateľa.

Záväzná minimálna matica rozdelenia zodpovedností podľa kapitoly 2.6 tvorí záväzný interpretačný rámec pre finálne nastavenie SLA, support modelu, incident managementu, eskalačných postupov, governance modelu a rozdelenia prevádzkových povinností medzi uchádzača, obstarávateľa a prípadných ďalších partnerov. Ak uchádzač v ponuke navrhne odchýlku od tejto matice, musí ju výslovne identifikovať, vecne zdôvodniť a preukázať, že navrhované riešenie neznižuje jednoznačnosť zodpovedností ani úroveň zmluvnej vymáhateľnosti voči obstarávateľovi.

## Bezpečnostné a súvisiace zmluvné požiadavky

Kybernetická bezpečnosť

Uchádzač je povinný v prílohe č. 1 „01 Bezpečnostné požiadavky do zmluvy a RfP.xlsx“ vyplniť jednu z možností v stĺpci „splnenie požiadavky“ a podľa potreby uviesť vysvetlenie alebo poznámku v stĺpci „Poznámka“. Odpovede budú slúžiť na posúdenie bezpečnosti uchádzača a dodávaného riešenia. Pred podpisom zmluvy bude vykonaná analýza rizík a navrhnuté opatrenia sa stanú súčasťou zmluvnej dokumentácie.

Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač zabezpečil pre účely bezpečnostného monitoringu prostredníctvom SIEM poskytovanie logov minimálne v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 „02 Logovací štandard pre bezpečnostný monitoring.docx“.

Ochrana citlivých údajov

Obstarávateľ požaduje, aby spolu s podpisom zmluvy o dielo bola uzatvorená aj zmluva o mlčanlivosti, a to pre každú spoločnosť skupiny SSE Holding samostatne. Vzor zmluvy je uvedený v prílohe č. 3 „03 NDA template.docx“.

Obstarávateľ požaduje, aby spolu s podpisom zmluvy o dielo bola uzatvorená aj zmluva o ochrane osobných údajov v rozsahu zodpovedajúcom vzoru uvedenému v prílohe č. 5 „05 vzor zmluvy o ochrane osobných údajov.docx“. Uchádzač je zároveň povinný zohľadniť tieto podmienky vo svojom návrhu riešenia, prevádzkovom modeli, prístupovom modeli a cenovej ponuke.

## Formálne požiadavky na uchádzača

Kapitola 2.6 stanovuje záväzné formálne, kvalifikačné a obsahové požiadavky na uchádzača a na obsah ponuky. Nesplnenie alebo neúplné splnenie požiadaviek tejto kapitoly môže byť dôvodom na vyžiadanie doplnenia, vysvetlenia, prípadne na vyradenie ponuky, ak to bude zodpovedať pravidlám obstarávania.

- Uchádzač je povinný predložiť najmä:

návrh zmluvy o dielo,

návrh zmluvy na rozvoj a prevádzku (predpokladá sa samostatný zmluvný vzťah pre SSE a SSD),

preukázanie certifikácie poskytovateľa doručovacej služby pre elektronickú fakturáciu pôsobiaceho na území SR zo strany Finančnej správy SR, ak je takáto certifikácia pre navrhovaný model poskytovania služby relevantná,

záväzný popis navrhovaného realizačného modelu end-to-end dodávky, z ktorého bude jednoznačne vyplývať prevzatie úlohy hlavného integrátora podľa kapitoly 2.2; ponuka, ktorá nebude rešpektovať tento požadovaný model dodávky, môže byť posúdená ako nesúladná s požiadavkami obstarávateľa,

zoznam všetkých predpokladaných subdodávateľov a partnerov zapojených do plnenia, vrátane vecného rozsahu ich plnenia, zodpovednosti, väzieb na jednotlivé komponenty riešenia a identifikácie oblastí, v ktorých uchádzač predpokladá zapojenie existujúcich SAP dodávateľov skupiny SSE; ak v čase predloženia ponuky nie je známy konkrétny subdodávateľ, uchádzač je povinný uviesť minimálne rozsah činností, ktoré plánuje zabezpečiť subdodávateľsky,

výslovné vyhlásenie uchádzača, že voči obstarávateľovi nesie plnú, konečnú a neobmedzenú projektovú zodpovednosť za riadenie, koordináciu a výsledok celej dodávky v rozsahu svojej ponuky, a to aj v prípade zapojenia subdodávateľov, iných partnerov alebo existujúcich dodávateľov skupiny SSE; zapojenie týchto subjektov nezbavuje uchádzača zodpovednosti za termíny, kvalitu, súlad rozhraní, odstránenie vád, testovanie, nasadenie, stabilizáciu ani za plnenie zmluvných záväzkov,

maticu rozdelenia zodpovedností za analýzu, návrh riešenia, architektúru, implementáciu, integráciu, testovanie, migrácie alebo konverzie, ak budú relevantné, release management, cutover, go-live, hypercare, prevádzku, údržbu, podporu, monitoring, bezpečnostné aktualizácie, zálohovanie, obnovu, zmenové konanie a release management jednotlivých komponentov cieľového riešenia; matica musí jednoznačne určiť, ktoré komponenty, rozhrania a činnosti zabezpečuje uchádzač, ktoré zabezpečuje obstarávateľ a ktoré prípadne zabezpečuje iný zmluvný partner obstarávateľa,

záväzný popis hraníc zodpovednosti v prostredí obstarávateľa, najmä pre SAP ERP, SAP IS-U, ELF/Alfresco, integračné rozhrania, infraštruktúru, testovacie prostredia a prístupové body PEPPOL, vrátane identifikácie predpokladov súčinnosti na strane obstarávateľa a tretích strán,

návrh projektového governance modelu obsahujúci minimálne rozhodovaciu štruktúru, eskalačnú maticu, periodicitu riadiacich a pracovných stretnutí, spôsob riadenia rizík, zmien, incidentov a závislostí medzi jednotlivými dodávateľmi a systémami.

| Záväzná minimálna matica rozdelenia zodpovedností (RACI) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponent / činnosť | Uchádzač / hlavný integrátor | Obstarávateľ | Iný partner / subdodávateľ | Záväzné minimálne RACI |
| Riadenie projektu, governance, koordinácia závislostí a eskalácie | riadenie / koordinácia / reporting / eskalácie | súčinnosť / rozhodnutia / schvaľovanie | vykonávanie pridelených úloh | Uchádzač R/A, Obstarávateľ C/I, Iný partner C |
| Cieľová architektúra riešenia a integračný návrh | návrh / konsolidácia / zodpovednosť za end-to-end funkčnosť | požiadavky / schválenie architektúry / súčinnosť | špecializované technické vstupy | Uchádzač R/A, Obstarávateľ C, Iný partner C |
| PEPPOL digitálny poštár a súvisiace komunikačné komponenty | dodanie / konfigurácia / prevádzka / monitoring / zmeny | súčinnosť / schvaľovanie / akceptácia | ak je relevantné, technická realizácia v podriadenom rozsahu | Uchádzač R/A, Obstarávateľ C/I, Iný partner C alebo R v delegovanom technickom rozsahu |
| Middleware vrstva, validácie, transformácie a smerovanie | dodanie / konfigurácia / prevádzka / podpora / release management | biznis vstupy / akceptácia / súčinnosť | - | Uchádzač R/A, Obstarávateľ C/I |
| SAP ERP, SAP IS-U a úpravy v zdrojových systémoch | špecifikácia / koordinácia / integrácia / testovanie / end-to-end zodpovednosť | prístupy / schválenie zmien / vlastníctvo prostredia | realizácia technických úprav v SAP podľa prideleného rozsahu | Uchádzač A a minimálne R za špecifikáciu, koordináciu a testovanie; Obstarávateľ A za prístupy a schválenie zmien; Iný partner R za realizáciu pridelených úprav |
| ELF / Alfresco a integračné napojenie do spracovania došlých faktúr | návrh integrácie / koordinácia / testovanie / odstránenie integračných vád | vlastníctvo procesu / prístupy / akceptácia | prevádzka alebo realizácia úprav v aplikačnom komponente | Uchádzač R/A za integračné napojenie end-to-end, Obstarávateľ A za vlastníctvo procesu a akceptáciu, Iný partner R za technické úpravy vo svojom komponente |
| Integračné rozhrania medzi všetkými dotknutými systémami | návrh / implementácia alebo koordinácia implementácie / monitoring / prevádzková dohľadateľnosť | prístupy / súčinnosť / akceptácia | realizácia častí rozhraní v príslušných systémoch | Uchádzač R/A, Obstarávateľ C/I, Iný partner R v technicky delegovanom rozsahu |
| Integračné testy, systémové testy, end-to-end testy a regresné testy | príprava / koordinácia / vykonanie / konsolidácia výsledkov / odstránenie vád | UAT / akceptácia / testovacie dáta / súčinnosť | vykonanie testov vo vlastnom technickom rozsahu | Uchádzač R/A, Obstarávateľ C a A pre akceptáciu, Iný partner C alebo R v delegovanom technickom rozsahu |
| Cutover, nasadenie do prostredí, go-live a hypercare | cutover plán / koordinácia / riadenie nasadenia / stabilizácia | schválenie termínu / súčinnosť / akceptácia go-live | vykonanie pridelených release alebo transport úloh | Uchádzač R/A, Obstarávateľ C a A pre finálne business schválenie, Iný partner C alebo R v delegovanom technickom rozsahu |
| Prevádzka riešenia, SLA, monitoring, alerting a reporting | prevádzka / monitoring / SLA reporting / riešenie incidentov | vyhodnotenie SLA / príjem eskalácií / súčinnosť | prevádzková súčinnosť vo vlastnom rozsahu | Uchádzač R/A, Obstarávateľ C/I, Iný partner C |
| Incident management, problem management a koordinácia odstránenia vád | jednotný príjem / kategorizácia / koordinácia / eskalácia / uzatvorenie | nahlasovanie / súčinnosť / akceptácia obnovy | odstránenie technickej príčiny v pridelenom komponente | Uchádzač R/A, Obstarávateľ C/I, Iný partner R za technické odstránenie príčiny vo svojom komponente |
| Certifikáty, kľúče, bezpečnostné konfigurácie a compliance súvisiace s riešením | správa / obnova / rotácia / upozornenia / koordinácia | schválenie / compliance súčinnosť / vlastníctvo podľa typu aktíva | PKI alebo infraštruktúrna súčinnosť | Uchádzač R/A pre komponenty vo svojej správe, Obstarávateľ A pre aktíva vo svojom vlastníctve, Iný partner C alebo R podľa delegovaného rozsahu |
| Backup, restore, disaster recovery a kontinuita prevádzky | návrh / realizácia / testovanie / obnova komponentov v rozsahu dodávky | schválenie cieľových parametrov / súčinnosť pri testoch | realizácia v konkrétnom infraštruktúrnom alebo aplikačnom komponente | Uchádzač R/A za kontinuitu v rozsahu svojej dodávky, Obstarávateľ C/A za vlastné prostredia, Iný partner R v delegovanom technickom rozsahu |
| Používateľské účty, prístupové práva a aplikačné roly | implementácia rolí v riešení / administrácia v rozsahu dodávky | schvaľovanie prístupov / IAM pravidlá / identitné zdroje | IAM alebo AD súčinnosť | Uchádzač R za implementáciu v riešení, Obstarávateľ A za schválenie prístupov, Iný partner C alebo R v technickom identitnom rozsahu |
| Auditné záznamy, export dát, SLA reporting a dohľadateľnosť | zabezpečenie evidencie / exportov / reportov / sprístupnenia údajov | vyhodnotenie / kontrola / uplatnenie zmluvných nárokov | - | Uchádzač R/A, Obstarávateľ C/I |

Uchádzač je povinný oceniť predmet plnenia v štruktúre, ktorá zodpovedá modelu hlavného integrátora podľa kapitoly 2.2 a záväznej minimálnej matici rozdelenia zodpovedností podľa kapitoly 2.6. Cenová ponuka musí jednoznačne odlíšiť jednorazové implementačné náklady, náklady na riadenie a koordináciu end-to-end dodávky, náklady na integrácie a úpravy v interných systémoch, náklady na mapovania, náklady na hypercare a ročné prevádzkové náklady vrátane SLA a transakčných alebo paušálnych poplatkov. Pri poplatkoch za komunikáciu v sieti PEPPOL obstarávateľ požaduje, aby boli spoplatňované iba spoplatniteľné transakcie podľa požiadavky PEPPOL-07. Do ceny musia byť zahrnuté aj všetky náklady vyplývajúce z úlohy uchádzača ako hlavného integrátora, najmä projektové riadenie, integračná koordinácia, riadenie subdodávateľov, testovanie, cutover, go-live, stabilizácia a koordinácia odstraňovania vád v rozsahu ponuky. Dodávateľ samostatne ocení plnenie pre líniu poskytovateľa účtovníctva SSE a samostatne pre líniu poskytovateľa účtovníctva SSD v prílohe č. 8 „08 vyhodnotenie TCO uchádzača.xlsx”.

Uchádzač zároveň predloží detailný rozpis ceny v štruktúre zodpovedajúcej jeho cenovému modelu. Z rozpisu musí byť zrejmé, ktoré náklady sú jednorazové, ktoré opakované, ktoré sú viazané na objem transakcií a ktoré predstavujú náklady na plnenie úlohy hlavného integrátora. Ak sú súčasťou cenového modelu transakčné alebo paušálne poplatky za komunikáciu v sieti PEPPOL, uchádzač musí v súlade s požiadavkou PEPPOL-07 uviesť definíciu spoplatniteľnej transakcie. V neurčitých alebo súhrnných položkách typu „iné“ nie je prípustné skryť náklady na projektové riadenie, integračnú koordináciu, riadenie subdodávateľov, testovanie, cutover, go-live, hypercare, SLA reporting, monitoring, incident management alebo iné povinné činnosti vyplývajúce z tohto RfP; ak uchádzač takúto položku uvedie, musí ju vecne rozpísať.

Základná požiadavka obstarávateľa na parameter RTO podľa kapitoly 2.4 ostáva max. 4 hod. Uchádzač však samostatne uvedie aj informatívne vyčíslenie zníženia ročnej platby za prevádzku v prípade, ak by cieľová hodnota parametra RTO bola stanovená na 8 hodín namiesto 4 hodín. Uchádzač zároveň stručne opíše dopad tejto zmeny na navrhovaný prevádzkový a technický model služby.

Obstarávateľ akceptuje predloženú ponuku v slovenskom alebo českom jazyku, ktorá bude v súlade s právom a legislatívou Slovenskej republiky.

## Harmonogram implementácie a míľniky

Uchádzač uvedie rámcový návrh harmonogramu. Príklad členenia resp. krokov harmonogramu: iniciácia a detailná analýza vrátane gap analýzy, návrh cieľovej architektúry vrátane špecifikácia rozhraní, implementácia a konfigurácia, testovanie, užívateľské testovanie, cutover, zaškolenie užívateľov, produkčný go-live a hypercare.

Obstarávateľ preferuje riadenie implementácie  cez priebežne akceptované výstupy a míľniky. Rámcový rozsah výstupov projektu je: detailná analýza a gap analýza, cieľová architektúra riešenia, integračný dizajn a špecifikácia rozhraní, bezpečnostný a prevádzkový koncept, testovacia stratégia a testovacie scenáre, cutover plán, checklist pred nasadením do produkcie, prevádzková dokumentácia, administrátorská a používateľská dokumentácia, zaškolenie, a záverečný akceptačný protokol. Uchádzač navrhne vlastné miľníky aj akceptačné kritériá pre jednotlivé míľniky a identifikuje, ktoré výstupy podliehajú formálnemu schváleniu obstarávateľa pred prechodom do ďalšej fázy.

## Ukončenie spolupráce, tranzícia a obmedzenie vendor lock-in

Uchádzač je povinný popísať, akým spôsobom bude zabezpečená prenositeľnosť riešenia, dát, konfigurácie, auditných záznamov a prevádzkovej dokumentácie v prípade ukončenia zmluvného vzťahu alebo zmeny poskytovateľa. Ponuka musí obsahovať minimálne: popis exportovateľných dát a formátov exportu, spôsob odovzdania konfigurácií a mapovaní, spôsob odovzdania dokumentácie, súčinnosť pri tranzícii na nového dodávateľa alebo do interného prostredia, odhadovaný rozsah a podmienky služieb pri požadovanom ukončení spolupráce.

## Prílohy

- príloha č. 1 „01 Bezpečnostné požiadavky do zmluvy a RfP.xlsx“

- príloha č. 2 „02 Logovací štandard pre bezpečnostný monitoring.docx“

- príloha č. 3 „03 NDA template.docx“

- príloha č. 4 „04 zoznam existujúcich SAP dodávateľov skupiny SSE.xlsx“

- príloha č. 5 „05 vzor zmluvy o ochrane osobných údajov.docx“

- príloha č. 6 „06 Katalóg odberateľských dokladov v skupine SSEH.xlsx”

- príloha č. 7 „07 príklad vizualizácie e-faktúry do formátu PDF.xlsx”

- príloha č. 8 „08 vyhodnotenie TCO uchádzača.xlsx”

- príloha č. 9 „09 Ukážka dokumentovej šablóny OFP.docx”

- príloha č. 10 „10 Mapovanie dátových polí pre šablónu OFP.xlsx”