Z M L U V A  O  D I E L O

uzatvorená podľa § 536 - § 565 Obchodného zákonníka

číslo zmluvy v SSD, a.s. (CEZ):

| Zhotoviteľ: | Objednávateľ: |
| --- | --- |
|  | Stredoslovenská distribučná, a.s. |
|  | Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina |
|  | IČO: 36 442 151 |
|  | IČ DPH: SK2022187453 |
|  | DIČ: 2022187453 |
|  | číslo účtu (banka): 2143550551/0200 (VÚB, a.s.) |
|  | IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551 |
|  | SWIFT: SUBASKBX |
|  | Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10514/L |
|  | zastúpený: Ing. František Čupr, MBA, predseda predstavenstva PhDr. Peter Matúš, MBA, podpredseda predstavenstva |
|  | zástupca pre veci zmluvné: Ing. Miroslav Stasinka, nákupca |
|  | zástupca pre veci technické: Ľubomír Pisarík, stavbyvedúci |

# Článok I.

# Predmet zmluvy

  - Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo: Nátery stožiarov na stavbu Považská Bystrica - oprava vedenia VVN č. 7803/7804na základe súťažných podkladov v rozsahu podľa cenovej ponuky - oceneného výkazu výmer Zhotoviteľa (položkovitý rozpočet prác), ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo podľa požiadaviek Objednávateľa.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť také dielo, ktoré bude spĺňať všetky podmienky podľa slovenských technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov SR a nariadení štátnych orgánov Slovenskej republiky.

  - Súčasťou diela sú aj všetky práce a dodávky, prípadne zaistenie potrebných materiálov, pracovných síl, strojov, zariadení, lešení, zariadenia staveniska, služieb, vyloženie materiálov a doprava do svojej montážnej zóny a všetky ďalšie činnosti nevyhnutné k vyhotoveniu diela Zhotoviteľom. Súčasťou diela je aj spracovanie technologického postupu zhotoviteľa a realizačnej dokumentácie, ak sú nutné zo strany Zhotoviteľa, aby vedel predmet zmluvy vykonať alebo zo strany Objednávateľa, aby vedel odsúhlasiť práce na predmete diela. Zhotoviteľ zabezpečuje kompletnú inžiniersku činnosť súvisiacu s realizáciou diela, vrátane vstupov, vysporiadaní škôd po realizácii, vytýčenie sietí a pod..

Článok II.

Termíny realizácie, miesto plnenia

  - Miestom plnenia pre stavebné práce je:  	objekt SSD, a.s.

Odovzdanie staveniska:  	do 7 kalendárnych dní po písomnom vyzvaní Objednávateľom

Začiatok prác:  				v deň odovzdania staveniska

Celkové ukončenie a prevzatie diela: 	Nátery ukončiť do 30.11.2026 4 metre pod spodnú konzolu.

Celkové ukončenie do 31.5.2027

Článok III.

Zmluvná cena diela, platobné podmienky

  - Cena diela uvedeného v bode 1.1 tejto Zmluvy je stanovená v zmysle Zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. a ponuky zhotoviteľa, ako cena dohodou vo výške: xxx xxx EUR bez DPH

Predmet Zmluvy je pre účely ustanovenia §69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov dodaním stavebných prác, zaradených v sekcii F klasifikácie CPA. V zmysle uvedeného je osobou povinnou platiť daň Objednávateľ - príjemca predmetu zmluvy.

  - Cena diela je určená ako pevná cena diela. Podkladom pre výpočet ceny diela je položkovitý rozpočet prác (cenová kalkulácia), ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve. Prípadná zmena ceny môže byť riešená len písomným očíslovaným dodatkom k tejto Zmluve podpísaným štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán. Za dohodu o zmene ceny nemožno v žiadnom prípade považovať zápisy v stavebnom denníku alebo v iných zápisoch súvisiacich s dielom, a to aj v prípade ak by bol takýto zápis alebo záznam v stavebnom denníku podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

  - Objednanie a fakturácia ochranného náterového systému (ďalej „ONS“):

Cena za ONS je stanovená ako zľava vo výške 40% z Eurového cenníka spoločnosti IZOL-PLASTIK s.r.o., ktorý je zverejnený na stránke http://www.izolplastik.cz/cenik/. Pre určenie ceny ONS sú rozhodujúce ceny uvedené v cenníku platné ku dňu vystavenia objednávky Objednávateľom na predmet zmluvy.   Ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH. . Cena za ONS je súčasťou položkovitého rozpočtu uvedeného v prílohe č.1 tejto zmluvy.

Na základe objednávky Objednávateľa je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi zálohovú faktúru na položku ONS, a to do  výšky ceny ONS určenej podľa cenníka platného ku dňu vystavenia tejto objednávky. Záloha bude uhradená do 7 dní na účet Zhotoviteľa. Po prijatí platby Zhotoviteľ vystavil doklad k prijatej platbe. Uhradenú zálohu je Zhotoviteľ povinný použiť výlučne na obstaranie ONS pre účely realizácie diela podľa tejto Zmluvy a nie je oprávnený použiť ju na iný účel.

Zhotoviteľ je povinný na základe požiadavky Objednávateľa bezodkladne preukázať použitie uhradenej zálohy na obstaranie ONS, a to predložením kópie objednávky ONS dodávateľovi materiálu a kópie daňového dokladu (faktúry) za dodaný ONS. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka Objednávateľa na predmet Zmluvy, vystavená pred podpisom tejto Zmluvy, ako aj všetky právne úkony na ňu nadväzujúce, najmä vystavenie a úhrada zálohovej faktúry na ONS, sa považujú odo dňa podpisu tejto Zmluvy za úkony vykonané v súlade s touto Zmluvou.

Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že vystavením objednávky ani úhradou zálohy nemal vzniknúť samostatný zmluvný vzťah mimo tejto Zmluvy a že ich vzájomné práva a povinnosti sa v plnom rozsahu spravujú touto Zmluvou.

  - Zhotoviteľ prehlasuje, že je mu známe technické riešenie diela a že množstvo prác nevyhnutných na realizáciu diela sa zhoduje s množstvom prác uvedených v položkovitom rozpočte prác, ktorý je prílohou č. 1 tejto Zmluvy a že tento položkovitý rozpočet prác je úplný a správny. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že voči Objednávateľovi nemá nárok na náhradu nákladov za práce naviac, ktoré mu vzniknú v dôsledku ním nedostatočného oboznámenia sa s rozsahom prác a/alebo nesprávneho alebo neúplného ocenenia prác.

  - Ak počas realizácie diela vznikne potreba realizovať nepredvídané práce naviac nad rámec pôvodne určeného rozsahu prác a ide o práce, ktoré Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predpokladať, bude na realizáciu prác naviac uzatvorený písomný dodatok k tejto Zmluve odsúhlasený Objednávateľom a podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade ak:

    - ide o práce naviac, ktoré možno podradiť pod niektorú z položiek uvedenú v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, bude cena za práce naviac stanovená v zmysle prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

    - ide o práce naviac, ktoré nemožno podradiť pod niektorú z položiek z prílohy č.1 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný vypracovať cenovú ponuku v programe Excel, ktorá bude obsahovať nacenené práce naviac podľa položiek v zmysle aktuálne platného cenníka Cenkros. K týmto cenám bude uplatnená zľava z ceny 20%.

    - naviac práce sa sumarizujú a ich potreba sa predkladá v týždennom reporte.

    - Rozsah naviac prác musí byť písomne potvrdený Objednávateľom.

  - Dohodnutý spôsob fakturácie:

Počas realizácie diela Zhotoviteľ vystaví čiastkové mesačné faktúry vo výške Objednávateľom odsúhlasených Zisťovacích protokolov o vykonaných prácach a spotrebovaného ONS. Zhotoviteľ v čiastkových mesačných faktúrach zohľadní pomernou časťou uhradenú zálohu za ONS za daný mesiac v zmysle bodu 3.3 tejto Zmluvy. Dňom daňovej povinnosti pre účely DPH je posledný kalendárny deň mesiaca, za ktorý sa časť diela odsúhlaseného podľa Zisťovacieho protokolu fakturuje. Zisťovací protokol Objednávateľ nie je povinný schváliť v prípade, ak práce nebudú vykonané riadne, v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených platnými predpismi a touto Zmluvou. Po dokončení diela bude vystavená čiastková faktúra na poslednú časť diela a to na základe protokolov podľa bodu 3.7 tohto článku Zmluvy. Dňom daňovej povinnosti pre účely DPH je deň podpísania „Zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby“  Objednávateľom.

Faktúry vystavené Zhotoviteľom budú splatné nasledovne:

a)	90% z ceny za vykonané práce z príslušnej čiastkovej mesačnej faktúry uhradí Objednávateľ v lehote splatnosti, t. j. do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.

b)	Zvyšných 10% je zádržné z ceny vykonaných prác z príslušnej čiastkovej mesačnej faktúry.

i. 50% z hodnoty celkového zádržného bude vyplatených po podpise Zápisu o odstránení nedorobkov v zmysle bodu 6.6 zmluvy, resp. po podpise Zápis o prevzatí a odovzdaní stavby  v zmysle bodu 6.2 tejto zmluvy, v prípade ak nie sú zistené žiadne nedorobky na diele.

ii. zvyšných 50% z hodnoty celkového zádržného uhradí Objednávateľ do 45 dní po uplynutí záručného obdobia na dielo, t. j. po uplynutí 60 mesiacov od podpisu Zápisu o prevzatí a odovzdaní diela oboma zmluvnými stranami.

iii. Zhotoviteľ je zároveň povinný uviesť výšku zádržného vo faktúre.

V prípade, ak Objednávateľovi vznikne v zmysle tejto Zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo nárok na náhradu škody, prípadne akýkoľvek iný finančný nárok a Zhotoviteľ je v omeškaní so zaplatením tohto nároku, je Objednávateľ oprávnený použiť zadržanú čiastku (aj opakovane) na úhradu zmluvnej pokuty/pokút, náhrady škody a/alebo nákladov. Pre vylúčenie pochybností, v prípade ak výška náhrady škody, zmluvnej pokuty, nákladov bude vyššia ako je výška aktuálne zadržanej čiastky, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi rozdiel medzi výškou vzniknutej pohľadávky, škody alebo nákladov, a zadržanou čiastkou. Omeškaním so zaplatením podľa tohto bodu Zmluvy sa rozumie omeškanie Zhotoviteľa so zaplatením v lehote uvedenej vo faktúre na úhradu zmluvnej pokuty, náhrady škody, resp. nákladov alebo obdobnom písomnom uplatnení si zmluvnej pokuty, náhrady škody alebo nákladov.

  - Podkladom pre vystavenie čiastkovej faktúry na poslednú časť diela je podpísaný „Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach“ a podpísaný „Zápis o prevzatí a odovzdaní stavby“  medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, vyhotovený v súlade s čl. VI. tejto Zmluvy. Čiastková faktúra na poslednú časť diela bude vyhotovená najneskôr do 10 dní od podpísania „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“ oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

  - Faktúra musí obsahovať všetky povinné náležitosti podľa platného Zákona o DPH, vrátane slovnej informácie „prenesenie daňovej povinnosti“ a číslo objednávky v SAPe na strane Objednávateľa. ako povinnú náležitosť faktúry, inak má objednávateľ právo vrátiť faktúru bez následku omeškania s jej úhradou. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správnej a úplnej faktúry. Faktúru zašle Zhotoviteľ Objednávateľovi na adresu uvedenú v objednávke.

Článok IV.

Záruky na dielo

  - Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi na dielo záruku na akosť za vykonané práce v trvaní 60 mesiacov a na použitý materiál v takej výške akú udáva výrobca alebo dodávateľ, minimálne však 24 mesiacov.

  - Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia ukončeného diela v zmysle čl. VI. bod 6.2 Zmluvy, t.j. podpisom Zápisu o prevzatí a odovzdaní oboma zmluvnými stranami.

  - Ak sa počas záručnej doby vyskytnú na diele vady, Objednávateľ bez meškania písomne oznámi túto skutočnosť Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady uskutoční potrebné opatrenia na odstránenie vád diela. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú je dielo mimo prevádzky z dôvodu vady.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením prípadných vád bez zbytočného odkladu od jej oznámenia. Termín odstránenia vád sa dohodne písomne.

  - Zhotoviteľ sa zaručuje, že dielo bude zhotovené podľa Zmluvy, bude spĺňať všetky podmienky príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR, nariadení štátnych orgánov SR a bude dosahovať technické parametre a bude v súlade s STN.

  - V prípade, že dielo nespĺňa garantované hodnoty Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať potrebné úpravy za podmienok dohodnutých s Objednávateľom.

Článok V.

Porušenie zmluvných povinností, zodpovednosť za vady

  - Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam určeným touto Zmluvou. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Objednávateľ má v týchto prípadoch právo na odstránenie vád v dohodnutej lehote na náklady Zhotoviteľa.

  - V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za  každý aj začatý deň omeškania.

  - V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením dohodnutého termínu pre odstránenie vady diela môže si Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý deň omeškania až do odstránenia vady.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa ukončiť dielo najneskôr do termínov uvedených v bode 2.1 tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať a Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,-EUR. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s dokončením diela aj v dodatočnom termíne stanovenom Objednávateľom, Objednávateľ má právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa.

  - Právom Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý jeho nárok na náhradu škody.

  - Zodpovednosť za škody na majetku Objednávateľa a vo vzťahu k tretím osobám, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto Zmluvy a/alebo ktoré vzniknú porušením povinností Zhotoviteľa znáša Zhotoviteľ a zaväzuje sa ich uhradiť.

  - Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je prevádzkovateľom distribučnej sústavy v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň regulovaným subjektom v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  - Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z vyššie uvedených zákonov ako aj z  vyhlášky č. 236/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi nahradiť škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla, vrátane sankcií, ktoré boli Objednávateľovi uložené z dôvodu, že Zhotoviteľ nesplnil riadne a včas povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, ako aj tzv. kompenzačnú platbu, ktorú je Objednávateľ povinný uhradiť v prípade porušenia štandardov kvality v zmysle vyhlášky č. 236/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov.

  - Škodu v zmysle bodu 5.8 uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi do 14 dní odo dňa predloženia faktúry na úhradu škody, ktorej prílohou bude doklad potvrdzujúci jej vznik.

  - Objednávateľ má právo zastaviť, resp. prerušiť realizáciu diela, ak Zhotoviteľ vykoná práce zjavne vadné, t. j. práce, ktoré sú v rozpore s projektom, touto Zmluvou, prípadne platnými právnymi predpismi  a normami. Takéto pozastavenie nemá vplyv na dohodnutú lehotu vykonania diela.

  - Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Zhotoviteľ:

- bez podstatného dôvodu nezačne práce na diele v zmluvne dohodnutom termíne alebo bezdôvodne preruší práce na diele na viac ako 30 dní,

- nebude vykonávať dielo v súlade s touto Zmluvou alebo bude zanedbávať plnenie svojich zmluvných povinností spôsobom, ktorý vyvolá u Objednávateľa opodstatnenú obavu, že  Zhotoviteľ neplní účel tejto Zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne,

- neodstráni v záručnej lehote všetky zistené vady diela a nesplní túto povinnosť voči Objednávateľovi ani do 30 dní od dodatočného určenia náhradného termínu,

- Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním diela o viac ako 14 kalendárnych dní,.

- poškodí inžinierske siete.

  - Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť /vyššia moc/ trvajú viac ako 120 dní a objektívne nie je možné ich v tejto lehote odstrániť.

  - Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek pohľadávku (napr. zmluvnú pokutu, náhradu škody, príp. aj inú), ktorá mu vznikne na základe tejto Zmluvy, voči akejkoľvek inej, aj nesplatnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, ktorá vznikla na základe tejto Zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy uzavretej medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.

Článok VI.

Prevzatie diela

  - Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi 5 pracovných dní vopred, že dielo (resp. prevádzkyschopné časti diela) bude pripravené k prevzatiu. Na základe oznámenia dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom termín preberacieho konania.

  - O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše protokol „Zápis o prevzatí a odovzdaní stavby“, ktorý odsúhlasia a podpíšu obe zmluvné strany. Objednávateľ je k prevzatiu diela povinný, len ak je dielo funkčné, bez vád a nedorobkov a je k nemu predložená aj kompletná dokladová časť v celom rozsahu odovzdávaného diela.

  - K odovzdaniu a prevzatiu diela si Zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady: stavebný denník, atesty od použitých materiálov, CD nosič s dennou fotodokumentáciou priebehu realizácie diela podľa Čl. VII. bodu 7.11 tejto Zmluvy.

  - Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených DRS, platnými normami i predpismi a touto Zmluvou. Do odstránenia vady nie je možné dielo prevziať do užívania.

  - Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti DRS, ktorá nebráni užívaniu diela.

  - V prípade nedorobkov podľa bodu 6.5  tohto článku zmluvy si Objednávateľ vyhradzuje právo neuhradiť Zhotoviteľovi konečnú faktúru, a to až do doby pokiaľ nebudú všetky nedorobky odstránené. Objednávateľ v takom prípade uhradí  konečnú faktúru do 60 kalendárnych dní od podpísania Zápisu o odstránení nedorobkov oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ sa vo vzťahu k nezaplatenej faktúre nedostáva do omeškania a Zhotoviteľovi nevzniká žiadny nárok uplatniť si akékoľvek sankcie, úroky ani náhradu škody.

  - V prípade ak má dielo vady v zmysle bodu 6.4 tohto článku zmluvy je Objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie diela a požadovať ich bezplatné odstránenie.

  - Dňom zabudovania prechádzajú na Objednávateľa vlastnícke práva k zhotovenému dielu. Dňom podpísania Zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na diele.

Článok VII.

Povinnosti zhotoviteľa

  - Zhotoviteľ je povinný predkladať oprávnenému zástupcovi Objednávateľa:

- technický list materiálov, ktoré budú zabudované,

- technologický postup všetkých prác,

- písomné informácie o pripravovanom postupe prác, ktoré plánuje realizovať na predmetnom

diele na týždennej báze. Týždenný harmonogram prác bude Zhotoviteľ predkladať zodpovednej osobe Objednávateľa v týždňovom predstihu.

- bezpečnostné riziká pri jednotlivých činnostiach a záznam o preškolení BOZP pracovníkov vykonávajúcich práce na predmete zmluvy.

Tieto dokumenty bude zhotoviteľ predkladať oprávnenému zástupcovi objednávateľa vopred pred zahájením prác elektronicky (e-mailom) a zároveň v papierovej forme s titulným listom, ktorý na znak schválenia bude podpisovať oprávnený zástupca objednávateľa. Ďalší postup prác je následne závislý od vyjadrenia objednávateľa k predloženým dokumentom, ktoré je pre zhotoviteľa záväzné. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k predloženým dokumentom (či už kladne alebo záporne) v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia dokumentov v papierovej forme. Ak tak objednávateľ neurobí, daný dokument sa považuje za schválený. Dokumenty je zhotoviteľ povinný predkladať priamoúmerne postupu prác, nie všetky na jeden termín, aby mal objednávateľ dostatok času na ich posúdenie, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený jednostranne rozhodnúť o predĺžení lehoty na vyjadrenie.

  - Ak objednávateľ zistí rozpor medzi materiálom vo výkaze výmer a materiálom, ktorý chce zabudovať zhotoviteľ na základe predloženého technického listu, má oprávnený zástupca objednávateľa právo tento materiál odmietnuť a žiadať nahradiť materiálom uvedeným vo výkaze výmer a zhotoviteľ je povinný materiál nahradiť v zmysle pokynov objednávateľa.

  - Materiál, ktorý nie je súčasťou výkaz- výmer a je súčasťou realizačnej PD, dodá SSD, a.s. Materiál bude sústredený na sklade SSD, a.s., Žilina Hviezdoslavova, prípadne na sklade v Banskej Bystrici. Zhotoviteľ si prevezme materiál na začiatku pri odovzdaní stavby a následne si musí zabezpečiť stavenisko, kde bude materiál skladovať a znášať s tým aj súvisiace náklady.

  - Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky bezpečného výkonu prác v súlade s STN EN ISO 12944-1 a STN ISO 12944-8 a viesť na pracovisku stavebný denník (na preukázanie podmienok a časového priebehu prác, ako aj priebežných vlastných kontrol hrúbok mokrého a suchého náteru).

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje že musí rešpektovať výsledky čiastkových kontrol vykonaných objednávateľom a bez jeho súhlasu nesmie realizovať nasledujúcu pracovnú operáciu v zmysle technologického postupu prác s rešpektovaním ustanovení STN EN ISO 12944-7.

  - Termín výkonu prác sa predpokladá v mesiacoch marec až október v závislosti na poveternostných podmienkach.

  - Uchádzač musí pred podpisom zmluvy preukázať, že bol zaškolený výrobcom náterových a opravných technológií o ich správnom použití.

  - Počas výkonu prác si musí zhotoviteľ zabezpečiť dozor pracovníkom s kvalifikáciou § 23 Vyhlášky 508/2009 Z.z.

  - Záruka na náter stožiarov je požadovaná minimálne v rozsahu 5 rokov.

  - Popis prác pri náteroch stožiarov:

- ide o úzko špecializované práce, zahŕňajúce práce vo výškach (je nevyhnutné potrebné lezecké vybavenie)

- objednávateľ požaduje pred začatím práce odmontovať číslovacie, resp. výstražné tabule zo stožiarov, po skončení prác je zhotoviteľ povinný ich spätne namontovať na stožiare

- objednávateľ požaduje intenzívne ručné očistenie oceľovej konštrukcie stožiarov oceľovými kefami na stupeň St2 v zmysle STN EN ISO 12944-4 – kontrolu kvality očistenia vykonávajú zástupcovia objednávateľa na základe výzvy zhotoviteľa

- Z dôvodu ochrany izolátorových závesov pred znečistením objednávateľ požaduje uskutočniť zakrytie izolátorových závesov, po ukončení prác je zhotoviteľ povinný zakrytie odstrániť

- obstarávateľ ďalej od zhotoviteľa požaduje:

-	1x základný náter OK jednozložkovou farbou Izolplast HS Elastcom – hnedá – kontrolu kvality základného náteru vykonajú zástupcovia objednávateľa na základe výzvy zhotoviteľa

- 	1x vrchný (krycí) náter OK jednozložkovou farbou Aurel Elastcom – zelená (RAL 6011) - kontrolu kvality vrchného náteru vykonajú zástupcovia objednávateľa na základe výzvy zhotoviteľa

- 	1x ochranný náter nárožníkov do 1m Aurel Elastcom – čierna

- 	Označenie stožiara na nosníkoch drieku stožiara vo výške 2 metre nad terénom a 2 metre pod spodnou konzolou v dĺžke 30 cm farbou v súlade s dispečerským značením. Taktiež sa prevedie na každom nosníku číselné označenie linky používané pri dispečerskom riadení.

- 	Pred zahájením prác zabezpečiť povolenie vstupov na pozemky, ktorými prechádza trasa predmetného vedenia

- 	Zneškodniť odpady vzniknuté činnosťou v súlade s predpismi v oblasti odpadového hospodárstva; pôvodcom odpadu vzniknutého pri realizácii predmetu činnosti je SSD, a.s.

  - Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela a priebehu výstavby, o činnostiach vykonávaných na stavenisku a o všetkých podstatných udalostiach, ktoré sa počas dňa na stavenisku stali. Informovanie objednávateľa bude realizované formou denných písomných reportov spolu s fotodokumentáciou v počte minimálne 4 ks fotiek z daného dňa. Denné reporty spolu s fotodokumentáciou, vo formáte .pdf, je zhotoviteľ povinný poslať objednávateľovi vždy najneskôr do nasledujúceho pondelku do 9:00 hod. za predchádzajúci skončený pracovný  týždeň a to na e - mailové adresu : lubomir.pisarik@ssd.sk. Pri odovzdaní diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi všetky priebežne zasielané fotky aj na CD nosiči, na ktorom budú fotky rozdelené do súborov podľa jednotlivých dní. Názov súboru bude uvedený vo formáte RRRRMMDD (napr. 20190801).

  - V prípade omeškania zhotoviteľa s informovaním objednávateľa o stave rozpracovanosti diela formou denných reportov a fotodokumentácie podľa bodu 7.11 tejto Zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,-EUR za omeškanie s ich dodaním do 3 dní a vo výške 350,-EUR za omeškanie s ich dodaním o viac ako 3 dni pri každom jednom porušení tejto povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 7.11 tejto Zmluvy. Právom objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknuté jeho právo na náhradu škody.

  - Zhotoviteľ je povinný vypracovať podrobný harmonogram prác vykonávaných na predmete diela. Tento harmonogram odovzdá objednávateľovi v deň odovzdania staveniska.

  - Súčasťou odovzdania diela, ktoré bude prevedené protokolárnou formou, bude aj odovzdanie všetkých dokladov v troch vyhotoveniach v písomnej podobe a jeden krát na CD, ktoré súvisia so splnením predmetu diela a to sú všetky atesty, certifikáty, doklady o zhodách použitých materiálov, osvedčenia, doklady o prevedených skúškach, kópie zváračských preukazov, revízne správy, záručné listy, návody na obsluhu, prípadne iné doklady nutné k užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný tieto doklady zaistiť a odovzdať objednávateľovi. Forma odovzdanej dokumentácie – Prvá strana bude prehľadný obsah, kde budú mať jednotlivé dokumenty uvedený celý názov a pridelené poradové číslo. Samotné dokumenty budú v pravom hornom rohu označené príslušným poradovým číslom (stačí aj ručne). Dokumenty budú v elektronickej podobe na CD nahrané jednotlivo a súbor bude označený poradovým číslom z obsahu a celým názvom dokumentu.

  - Pred zakrytím prác a konštrukcií diela, kedy nebude možné dodatočné zistenie ich rozsahu a kvality, je zhotoviteľ povinný včas vyzvať k ich kontrole oprávneného zástupcu objednávateľa zápisom do stavebného denníka a písomne e-mailom (na adresu: lubomir.pisarik@ssd.sk), v lehote minimálne 5 pracovných dni pred dňom požadovanej kontroly. V prípade, že zhotoviteľ včas nevyzve oprávneného zástupcu ku kontrole – vznikne mu povinnosť v prípade zakrytia prác a konštrukcií diela tieto znovu odkryť a zakryť na vlastne náklady.

  - Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa k znečisteniu objednávateľom realizovaného diela alebo jeho iného majetku, komunikácii poprípade aj mimo areálových či iných plôch, zaväzuje sa zhotoviteľ, že tieto vyčistí na svoje náklady, a to bez zbytočného odkladu. Pokiaľ tak neurobí je objednávateľ oprávnený odstrániť nečistoty a znečistenia na náklady zhotoviteľa.

  - V prípade zistenia úbytku materiálu na oceľovej konštrukcii (OK), riešenie bude na základe dohody so opravenými osobami Objednávateľa  a projektantom.

  - Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť B príkaz - Počas výkonu prác si musí zhotoviteľ zabezpečiť dozor pracovníkom s kvalifikáciou § 23 Vyhlášky 508/2009 Z.z. pri prácach v blízkosti napätia a v ochrannom pásme vedení.

Zhotoviteľ je povinný nahlasovať VČP- vecný časový plán (vypnutie  VN, NN vedení 40 dní vopred alebo práce v blízkosti VN, NN vedení 7 dní vopred vždy do utorka, vypnutie  VVN vedení14dní vopred alebo práce v blízkosti VVN vedení 7 dní vopred vždy do utorka).

Článok VIII.

Spolupôsobenie objednávateľa

  - Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Od termínu úspešného prevzatia staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník, aktualizovaný na dennej báze.

  - Zariadenie staveniska si podľa svojej potreby vybuduje zhotoviteľ.

  - Objednávateľ vyzve písomne zhotoviteľa na prevzatie pracoviska a staveniska.

Článok IX

Osobitné ustanovenia

  - V prípade, že nastanú okolnosti, za ktorých bude objednávateľ ručiteľom za DPH, ktorú je povinný platiť zhotoviteľ v zmysle § 69b zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený zadržať ako zábezpeku na svoje nároky voči zhotoviteľovi vzniknuté z dôvodu ručenia za daň sumu dane z pridanej hodnoty, ktorú je ako ručiteľ za daň povinný uhradiť, z akejkoľvek splatnej faktúry zhotoviteľa, a to aj z faktúr vystavených na základe iných zmlúv uzavretých medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „zadržaná čiastka“) a to až do doby úhrady nezaplatenej dane zhotoviteľom. Vo vzťahu k nezaplatenej čiastke z faktúry sa objednávateľ nedostáva do omeškania a zhotoviteľovi nevzniká žiadny nárok uplatniť si akékoľvek sankcie, úroky ani náhradu škody.

  - Ak daňový úrad uloží objednávateľovi ako ručiteľovi povinnosť uhradiť zhotoviteľom nezaplatenú daň, objednávateľ je oprávnený použiť zadržanú čiastku na úhradu nezaplatenej dane. Zhotoviteľ nemá nárok na vyplatenie zadržanej čiastky, ktorú objednávateľ použil na úhradu nezaplatenej dane.

  - V prípade  ak daňový úrad vráti objednávateľovi ako ručiteľovi sumu zaplatenej dane alebo jej časť, z dôvodu, že sumu dane uhradil aj zhotoviteľ, objednávateľ sumu v časti prevyšujúcej pohľadávku objednávateľa vráti zhotoviteľovi.

  - Ak objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť použiť na úhradu zhotoviteľom nezaplatenej dane zadržanú čiastku alebo nebude z akéhokoľvek dôvodu môcť čiastku vo výške nezaplatenej dane zadržať vzniká objednávateľovi pohľadávka voči zhotoviteľovi vo výške úhrady nezaplatenej dane. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať túto pohľadávku voči akejkoľvek, aj nesplatnej pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi.

  - Objednávateľ je oprávnený namiesto postupu podľa bodov 9.1 až 9.4 tohto článku zmluvy uplatniť osobitný spôsob úhrady dane podľa § 69c zákona o DPH. Pre vylúčenie pochybností, možnosť voľby postupu patrí objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený uhradiť platbu DPH k cene predmetu zmluvy dopočítanú v súlade so zákonom o DPH účinnom v čase dodania predmetu zmluvy, vo výške uvedenej na faktúre, v lehote splatnosti, priamo na osobný účet daňovníka, pridelený Finančným riaditeľstvom SR. Za týmto účelom zhotoviteľ uvedie objednávateľovi údaje o svojom osobnom účte daňovníka, ktorý je povinný označiť správne podľa vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z.z. o spôsobe označovania platby dane (ďalej „vyhláška“). Správne označená platba dane bude v štruktúre:  500240 (predčíslie účtu) + osobný účet daňovníka /8180, VS 1109+zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť vznikla. Za správne označenie platby zodpovedá zhotoviteľ. V prípade ak zhotoviteľ poskytne objednávateľovi nesprávne údaje pre platbu DPH znáša riziko vzniku nedoplatku po lehote splatnosti. Pre vylúčenie pochybností, úhradou platby DPH k cene predmetu zmluvy priamo na osobný účet daňovníka sa má za to, že bola uhradená priamo zhotoviteľovi a objednávateľ sa vo vzťahu k zhotoviteľovi nedostáva do omeškania a zhotoviteľovi nevzniká voči objednávateľovi žiadny nárok uplatniť si akékoľvek sankcie, úroky ani náhradu škody.

9.8 	V prípade, že zhotoviteľ, ktorý ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy nie je registrovaný za platiteľa DPH sa v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy stane platiteľom DPH, zaväzuje sa najneskôr do 3 dní od registrácie oznámiť túto v súlade s platným zákonom o DPH.

# Článok X.

Ostatné zmluvné ustanovenia

- Zhotoviteľ sa pri realizácií diela zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, najmä zákon č.364/2004 Z .z. o vodách v znení neskorších predpisov, zákon č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č.478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov. Pri vykonávaní prác a služieb sa zaväzuje nepoškodzovať, neznečisťovať a nezasahovať do životného prostredia činnosťou, ktorá by bola v rozpore s týmito zákonmi a nebola by v zmysle príslušných povolení.

- Zhotoviteľ je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej Zákon o odpadoch) a súvisiacich právnych predpisov z oblasti ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ je pri plnení tejto zmluvy povinný najmä:

-	zhromažďovať vznikajúce odpady a zabezpečiť ich správne zatriedenie podľa druhov v súlade s Katalógom odpadov a projektovou dokumentáciou a zároveň zabezpečiť odpady pred ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom; najmä ich uloženie do vhodných nádob tak, aby nedošlo k ich úniku a ohrozeniu životného prostredia. Zároveň je povinný zabezpečiť dostatočný počet obalov alebo nádob na triedenie odpadu, ich označenie, a umiestnenie na mieste, ktoré bude určené v stavebnom denníku,

- zabezpečiť zhodnotenie/zneškodnenie ostatných odpadov, ktoré vznikli pri plnení tejto zmluvy, v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva stanovenej Zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnotenie demontovaného materiálu (stožiare, armatúry, lano) v zberni druhotných surovín. Výnos bude refakturovaný v prospech Objednávateľa Uvedené bude podľa dohody so SSD.

- evidovať množstvo, druh odpadu a spôsob nakladania s odpadom v stavebnom denníku, spolu s vyplnenými evidenčnými listami odpadu,

- odovzdať ostatné odpady (vrátane druhotných surovín) len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle Zákona o odpadoch. Vážny lístok (doklad z odovzdaných odpadov) okrem štandardných údajov musí obsahovať: Uvedenie Objednávateľa ako pôvodcu odpadu, názov stavby, miesto stavby a názov Zhotoviteľa.

- Doklad o odovzdaných druhotných surovinách odovzdá Zhotoviteľ manažérovi realizácie Objednávateľa a fotokópiu vážneho lístku zašle bezodkladne na e-mailovú adresu: enviro@ssd.sk tak, aby Objednávateľ mohol riadne a včas vystaviť podklad k fakturácií,

- v prípade, že na stavbe bude vznikať nebezpečný odpad je Zhotoviteľ povinný mať na stavbe havarijnú výbavu,

- upozorniť objednávateľa na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu udalosť súvisiacu s nakladaním s nebezpečným odpadom a vykonať opatrenia potrebné na zaistenie ochrany života, zdravia, majetku a životného prostredia pred účinkami týchto udalostí,

- plniť pokyny Objednávateľa pri nakladaní s odpadom,

- V prípade, ak pri realizácií stavby vznikne nebezpečný odpad:

-	zneškodnenie nebezpečného odpadu zabezpečí Objednávateľ prostredníctvom oprávnenej organizácie,

-    Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní staveniska oboznámiť sa, a postupovať v súlade s pokynmi objednávateľa pri zabezpečení zneškodnenia nebezpečného odpadu,

-   Zhotoviteľ je povinný oznámiť environmentalistovi Objednávateľa, že nebezpečný odpad je pripravený na prevzatie oprávnenou organizáciou, ktorá následne zabezpečí jeho zneškodnenie,

-   Zhotoviteľ je povinný potvrdiť tlačivo - sprievodný list nebezpečného odpadu pri odovzdaní nebezpečného odpadu organizácií  oprávnenej na zneškodnenie nebezpečného odpadu, pričom v sprievodnom liste nebezpečného odpadu musia byť uvedené tieto náležitosti  - názov stavby, miesto stavby, meno a priezvisko osoby odovzdávajúcej odpad za Zhotoviteľa, podpis a dátum.

- Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi  súčinnosť pri plnení povinností vyplývajúcich zo Zákona  o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu, najmä  odovzdať včas všetky doklady a informácie potrebné pre včasné a riadne splnenie povinností objednávateľa ako pôvodcu odpadu.

- Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pôvodca odpadu v zmysle zákona o odpadoch a je povinný plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zákona o odpadoch a súvisiacich vykonávacích predpisov k tomuto zákonu. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi nahradiť škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla, vrátane sankcií a pokút, ktoré boli Objednávateľovi uložené z dôvodu, že zhotoviteľ ako držiteľ odpadu nesplnil riadne a včas povinnosti v zmysle tejto zmluvy a/alebo Zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov.

  - Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy nie je evidovaný v Zozname fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania vedenom Národným inšpektorátom práce a/alebo neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania a tiež prehlasuje, že počas plnenia Zmluvy sa zaväzuje plniť všetky povinnosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania ako ho vymedzuje zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi nahradiť škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla, vrátane sankcií a pokút, ktoré boli Objednávateľovi uložené z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania. V prípade, ak sa vyhlásenie Zhotoviteľa ukáže ako nepravdivé je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny predmetu Zmluvy. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený neprijať prácu alebo službu, ktorú Zhotoviteľ dodáva alebo poskytuje prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva. V prípade, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ dodáva alebo poskytuje prácu alebo službu prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, alebo  Zhotoviteľ na požiadanie  Objednávateľa neposkytne Objednávateľovi bezodkladne doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých Objednávateľovi dodáva prácu alebo poskytuje službu, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a v takom prípade je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

  - Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy nie sú známy subdodávatelia, ktorým by mal záujem zadať časť zákazky. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním časti diela subdodávateľa, iba na základe písomného súhlasu Objednávateľa. Za dielo alebo jeho časť, ktoré bolo vykonané subdodávateľom, zodpovedá Zhotoviteľ tak, ako by ho zhotovil sám. V prípade, ak časť diela bude vykonávaná subdodávateľom, ku ktorému Objednávateľ neposkytol Zhotoviteľovi písomný súhlas, takéto konanie môže Objednávateľ  považovať za podstatné porušenie tejto Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ prehlasuje, že v prípade ak prípadný subdodávateľ bude spĺňať znaky partnera verejného sektora, tak ako je to uvedené v §2 ods. 1 písm. a) bod 7 v spojení s § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby daný subdodávateľ bol zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla, vrátane sankcií od príslušných orgánov, v prípade ak Objednávateľ bude sankcionovaný v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.

  - Predmet Zmluvy môže byť spolufinancovaný z fondov EÚ, preto sa Zhotoviteľ zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a príslušnej zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi Objednávateľom a Ministerstvom hospodárstva SR alebo zmluvy s Ministerstvom životného prostredia alebo príslušnej grantovej zmluvy o poskytnutí financovania, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) 	Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR

b)	Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA),

c)	Úrad vládneho auditu,

d)	Ministerstvo financií SR,

e)	Najvyšší kontrolný úrad SR,

f)	orgány štátnej správy podľa §2 zákona č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

g)	Protimonopolný úrad SR,

h)	Európska komisia,

i)	Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

j)	Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),

k)	Európsky dvor audítorov (EDA),

l)	Európska prokuratúra,

m)	Úrad pre verejné obstarávanie,

n) alebo každá osoba poverená niektorým z vyššie uvedených subjektov.

# Článok XI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

  - Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa riadia  príslušnými ustanoveniami  Obchodného zákonníka.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré sú uvedené v tejto zmluve alebo budú objednávateľom poskytnuté na plnenie predmetu zmluvy, tvoria predmet obchodného tajomstva objednávateľa ako ho vymedzuje § 17 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Zmluvné strany považujú tieto informácie a skutočnosti za dôverné a zhotoviteľ sa zaväzuje, že tieto informácie a skutočnosti neprezradí ani inak neprístupní tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ani ich nepoužije v rozpore s dohodnutým účelom pre svoje potreby. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluvná strana, ktorá poruší ustanovenia tejto zmluvy, je povinná druhej strane nahradiť škodu, ktorá tejto strane dôsledkom porušenia zmluvných povinností vznikla.

  - Zhotoviteľ prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých osobných údajov (ďalej OÚ). Zhotoviteľ prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že mu boli podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie") poskytnuté informácie o spracúvaní OÚ. Zároveň je informovaný, že osobné údaje uvedené v zmluve/objednávke bude objednávateľ spracúvať na vnútorné administratívne účely, na účely obchodnej komunikácie, vedenia účtovníctva  a evidencie pošty a správy registratúry. Informácie o spracúvaní OÚ podľa čl. 13 nariadenia sú zároveň dostupné na webovom sídle objednávateľa www.ssd.sk, v časti Ochrana osobných údajov.

  - Túto zmluvu je možné meniť len formou v poradí očíslovaného písomného dodatku podpísaného oboma  zmluvnými stranami.

  - Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

  - Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy. Ak sa doručuje písomnosť, ktorá v prípade nedoručenia druhej zmluvnej strane je uložená na pošte s odbernou lehotou, počas ktorej sa druhou zmluvnou stranou nevyzdvihne a vráti sa zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, má sa za to, že písomnosť bola druhej zmluvnej strane doručená, a to do 3 dní odo dňa jej odoslania zmluvnou stranou.

  - Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

  - Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č.1 – Položkovitý rozpočet prác

Príloha č.2 – Všeobecné obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác a služieb“, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať.

  - Táto zmluva je určitým a zrozumiteľným prejavom danej, slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, ktoré sú na jej    uzavretie plne spôsobilé a s jej obsahom súhlasia.

V ..............., dňa .................				V Žiline, dňa .....................

Zhotoviteľ: 						Objednávateľ:

Stredoslovenská distribučná, a.s.

.....................................     	                           		..................................................

Ing. František Čupr, MBA

Predseda predstavenstva

.....................................................

PhDr. Peter Matúš, MBA

podpredseda predstavenstva

Príloha č.1 – Položkovitý rozpočet prác